- 伽师县铁日木乡生态修复工程项目支出绩效评价报告

项目名称：伽师县铁日木乡生态修复工程

项目单位：伽师县铁日木乡人民政府

主管部门：伽师县自然资源局

项目负责人：祁宗峰

填报时间：2023年2月10日

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

国家全面实施西部大开发战略，目的就是缩小东西部地区的差距，促进西部地区农村产业结构调整优化，少数民族地区政治稳定和发展。国家颁布了关于实施中大开发的政策，将加大对生态环境建设的投资力度，对生态工程将给予更多的资金支持。治理和改善生态环境，实现可持续性发展，是党中央、国务院根据新时期我国社会主义现代化建设总体布局做出的重大战略部署。国家为了彻底改变西部地区日趋恶化的生态环境，再造西部秀美山川，大力发展荒山、荒滩、荒坡造林、蓄水保土、治理环境是为了明天的生态和发展，以改水保土、种树种草、荒山荒滩造林为主要措施的生态环境建设，是实施西部大开发的中心内容，也是为西部大开发创造基础条件，符合国家西部大开发政策要求，伽师县铁日木乡生态修复工程的实施，为广大人民群众创造一个净洁、优美、舒适、方便的环境。

- 项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价生态修复项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。伽师县铁日木乡生态修复工程的实施保障了道路生态安全，提升了伽师县整体旅游形象，增加森林面积，森林覆盖率指数提高，荒漠化和水土流失得到根本治理，生态环境到改善，净化空气，美化环境，对增加生物多样性，维护生态平衡也发挥了重要作用。

- 主要内容

- 本项目主要内容为：修复伽师县铁日木乡生态环境，种植常用的乔木、灌木及建设灌溉工程，提高整体绿化规模，提升绿植范围，起到防沙美观的作用。项目主要建设灌溉工程3000米，种植苗木120.85万株，其中白蜡364株、香花槐1384株、红叶石楠178株、紫叶小檗3207株、紫穗槐1080000株、片植紫叶小檗65080株、黄杨57549株、停车场场地绿化735株。

- 3.实施情况

- 实施主体：伽师县铁日木乡人民政府

- 实施时间：2022年5月-12月

- 实施主体情况：伽师县铁日木乡人民政府是财政全额拨款的行政单位，下设5个办公室，6个中心：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室，农业发展中心、文化广电旅游中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村合作经济（统计）发展中心、村镇规划建设发展中心、村镇规划建设综治中心。

- 我单位编制总人数66人，行政编制41人，事业编制23人，工勤编制2人。年初预算在职人数135人，人数减少原因：调出9人，在职转退休2人，年末实有在职人数124人。退休26人，遗属20人，退休人数增加原因：在职转退休2人，2021年1人退休未批复直至2022年5月批复下达，导致退休人数增加。

- 项目实施情况：2021年12月制定《伽师县铁日木乡生态修复工程项目建议书》，本项目总投资1500万元，建设年限为2021-2022年，2021年12月21日下达《关于伽师县铁日木乡生态修复工程项目建议书批复》（伽发改投资﹝2021﹞509号）后，我单位立即开展水土保持等前期准备工作，并遵照项目基本建设程序办理各项手续。2022年3月初通过政采云确定灌溉管网等市政管网工程、土石方工程施工单位为伽师县农艺发农业责任有限公司。3月18日通过公开招投标确定绿化工程中标单位为新疆宏腾聚合建设工程有限公司。3月中旬，农艺发公司对种植土方进行换填，完成采购绿化用灌溉用水管，开挖管沟、埋压水管等工程。3月24日我单位对灌溉管网等市政管网工程、土石方工程进行了完工验收。3月底宏腾聚合公司种植了白蜡、香花槐、红叶石楠、紫叶小檗、紫穗槐、黄杨绿篱，对乔木施肥、灌木施肥、种植土回填、喷灌管线安装、整理绿化用地等，并按合同约定管护绿化树苗三年，绿化树苗成活率待2023年春季进行初验，2025年3月底管护期结束后进行复验。后期我单位将加强项目监管，确保树苗成活率达标，提升我县整体绿化规模。

- 4. 资金投入和使用情况

- （1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

- 本项目《关于提前下达2021年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（喀地财综[2020]21号）下达预算资金1204.96万元，2022年实际到位资金1204.96万元，预算资金到位率100%。

- （2）项目资金实际使用情况分析

- 截至2022年12月31日，本项目实际支出1204.96万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付：灌溉工程、土方工程及苗木采购款等。

（二）项目绩效目标

- 项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

- 1.项目绩效总目标

本项目计划完成建设灌溉工程3000米，土方工程2400立方米，苗木120.85万株。项目实施后，将有效提高绿化覆盖率，改善人居环境，促进土地增值，改善乡村形象。

- 2.阶段性目标

项目投入：本项目预算安排总额为1204.96万元，为自治区资金。

项目产出：建设灌溉工程3000米，实施土方工程2400立方米，苗木120.85万株，前期费。

项目效果：通过项目的实施，提高了全县的森林覆盖率，改善铁日木乡的自然生态环境，改善人民群众的生存环境，提高农田生产力。

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

- 1. 绩效评价目的

- 本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，我单位针对伽师县2022年铁日木乡生态修复工程开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：

- 一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》（2018年修正）以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。

- 二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。

- 三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。

- 四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护，为评价工作提供更深一步的技术支持。

- 2. 绩效评价对象

- 本次评价对象为伽师县铁日木乡生态修复工程，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

- 3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。详细评价范围主要包括决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况、其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

- 1. 绩效评价原则

- 依据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）系列文件的要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合伽师县铁日木乡生态修复工程项目实际开展情况，用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。本次绩效评价遵循的原则如下：

- （1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

- （2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

- （3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

- （4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 2. 绩效评价指标体系

- 绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：

- 一级指标为：决策、过程、产出、效益。

- 二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。

- 三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

- 3. 绩效评价方法

- 我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。

- 项目决策：①立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。②立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。③绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。④绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。⑤预算编制科学性：成本效益分析法	分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。⑥资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。

- 项目过程：①资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。②预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。③资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。④管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。⑤制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。

- 项目产出：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

- 项目效益：公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

- 4. 绩效评价标准

- 绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了行业标准。

- 行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。本项目的生态修复是通过增加苗木种植等人工方法，按自然规律，恢复天然的生态系统。

（三）绩效评价工作过程

- 本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

- 第一阶段：前期准备（2023年1月3日）

- 认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

- 祁宗峰任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

- 侯英杰任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。

- 陈生健任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

- 第二阶段：组织实施（2023年1月4日-1月14日）

- 评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

- 第三阶段：分析评价（2023年1月15日-2月1日）

- 首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。

- 第四阶段：撰写与提交评价报告（2023年2月2日-2月10日）

- 撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

- 最后总结项目整体情况，及时落实问题整改，并形成整改报告，最后将项目相关资料存档。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

- 经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下三方面：

- 1.随着人工生态林面积的不断扩大，保障区域道路生态安全，将使伽师县境内的生态环境得到明显改善。能有效降低干旱、干热风、大风、雪灾等恶劣自然灾害， 减弱自然灾害对农业生产的危害程度，增强区域抵御自然灾害的能力，促进农牧业生产持续稳定发展。与此同时，工程建设将在一定程度上提高全县的森林覆盖率，这对改善伽师县的自然环境，改善人民的生存环境，提高农田生产力必将发挥极其重要的作用。

- 2.项目实施可以保障道路交通安全，提升伽师县城市形象，增加外来旅游人数，所产生的间接经济效益显著。

- 3.生态工程建设项目是一项造福人民的公益性事业，不仅保障了区域道路的交通安全，还提升了伽师县的生态文明旅游形象，它将在一定程度上改善伽师县县的自然环境、改善人民的生存环境，保护家园、保护农田，保障农、林、牧业的增产丰收，保障生态安全，是提高全县人民生活水平的重要生态工程。

（二）综合评价结论

- 运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。

通过此次绩效评价分析，本项目已完成铁日木乡生态修复工程，建设灌溉工程3000米，土方工程2400立方米，采购苗木120.85万株。项目实施后，提高了全县的森林覆盖率，改善铁日木乡的自然生态环境，改善人民群众的生存环境，提高农田生产力。

- 本项目最终评分100分，绩效评级为“优”，具体得分情况为：项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。

伽师县铁日木乡生态修复工程项目得分情况表

| 一级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 100% | 20 |
| 项目过程 | 20 | 100% | 20 |
| 项目产出 | 40 | 100% | 40 |
| 项目效益 | 20 | 100% | 20 |
| 合计 | 100 | 100% | 100 |

- 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

- 项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。

- （1）立项依据充分性：本项目按照《伽师县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的“牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，落实节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，严守生态保护红线，以绿色发展引领伽师振兴”立项，并组织实施，符合国民经济发展规划和相关政策，得1分；②项目根据《关于伽师县铁日木乡生态修复工程项目建议书批复》（伽发改投资〔2021〕509号）立项，符合行业发展规划和相关政策文件与规定，得0.5分；③项目立项符合“铁日木乡加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障 、脱贫致富等”工作职责范围，属于部门履职所需，得0.5分；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分；⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得0.5分。

- 本项目立项符合行业发展规划和政策要求，本项目立项依据充分，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

- （2）立项程序规范性：①项目根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与部门县政府分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，严格按照规定的程序申请设立得1分；②项目审批文件、材料符合相关要求得0.5分；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得0.5分。

- 项目立项过程均符合相关要求，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

- （3）绩效目标合理性：①项目严格按照《2022年自治区分行业分领域绩效指标体系》、《伽师县铁日木乡生态修复工程项目实施方案》，设置了项目支出绩效目标表，得0.5分；②项目绩效目标与实际工作内容相关，得1分；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得0.5分；④经查证《项目支出绩效目标表》、《伽师县铁日木乡生态修复工程项目建议书》、《专项资金审批表》等资料，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。

- 本项目绩效目标设置合理，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

- （4）绩效指标明确性： ①已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分；②绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分；③与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分。

本项目所设置绩效指标明确，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

- （5）预算编制科学性： ①预算编制是否经过科学论证，得1分；②预算内容与项目内容匹配，得1分；③预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，得1分；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得2分。

- 本项目预算编制科学，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（6）资金分配合理性：本项目以《关于提前下达2021年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（喀地财综[2020]21号）文件为依据进行资金分配，资金分配与实际相适应，资金分配额度合理，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况

- 项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。

（1）资金到位率：本项目预算安排总额为1204.96万元，实际到位1204.96万元，资金到位率100%。财政资金足额拨付到位，铁日木乡人民政府能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给施工单位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（2）预算执行率：本项目预算安排总额为1204.96万元，实际执行1204.96万元，资金执行率100%。预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

- （3）资金使用合规性：①经查证项目的支付凭证，项目资金的使用“专款专用的使用要求”，得1分；②资金的拨付有较为完整的审批程序和手续，得1分；③经查证项目合同文件、支付凭证等资料，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，得1分；④经查证，项目资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。

- 资金支出符合财务管理制度规定，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

- （4）管理制度健全性：我单位制定了铁日木乡单位预算绩效管理工作实施办法》，《铁日木乡单位财务管理制度》等健全完整的项目管理制度、资金管理办法，得1分；②相关制度的制定依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》、《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》、《会计基础工作规范》等国家法律法规文件，符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分。

- 对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，项目管理制度健全，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

本项目有效执行各项制度，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

- （5）制度执行有效性：①项目严格遵守《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国土地管理法》等相关法律法规和相关管理规定得1分，否则不得分；②此项目无调整得1分；③前期、立项、招投标、合同等资料已按照要求及时归档得0.5分；④为加强项目实施过程管控，我单位组成党委副书记、镇长凯塞尔江·木太力甫为组长，党委副书记、副镇长祁宗峰为副组长的项目实施领导小组，负责工程的计划、组织、协调和管理，制度落实到位得0.5分。

根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况

- 项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。

- 对于“产出数量”

土方工程（立方米）指标，预期指标值大于等于2400立方米，实际完成值2400立方米，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

苗木采购（万株）指标，预期指标值大于等于120.85万株，实际完成值120.85万株，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

灌溉工程（米）指标，预期指标值大于等于3000米，实际完成值3000米，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

- 合计得10分。

- 对于“产出质量”：

项目验收合格率（%）指标，预期指标值等于100%，实际完成值100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

苗木成活率（%）指标，预期指标值等于100%，实际完成值100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得10分。

- 对于“产出时效”：

项目完工及时率（%）指标，预期指标值等于100%，实际完成值100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

项目开工及时率（%）指标，预期指标值等于100%，实际完成值100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

项目完成时间指标，预期指标值2022年12月，实际完成值2022年12月，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

- 合计得10分。

（4）对于“产出成本”：

土方工程成本（万元）指标，预期指标值小于等于12.65万元，实际完成值12.65万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

苗木采购成本（万元）指标，预期指标值小于等于1144.65万元，实际完成值1144.65万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

灌溉工程（万元）指标，预期指标值小于等于39.24万元，实际完成值39.24万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

- 项目前期费（万元）指标，预期指标值小于等于8.42万元，实际完成值8.42万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

- 合计得10分。

（四）项目效益情况

- 项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.实施效益指标：

（1）对于“社会效益指标”：

- 改善人居环境指标，预期指标值有效保障，实际完成值有效保障，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

- （2）对于“经济效益指标”：

- 本项目不涉及该指标。

- （3）对于“生态效益指标”：

- 改善生态环境指标，预期指标值有效改善，实际完成值有效改善，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

（4）对于“可持续影响指标”：

- 苗木生长周期（年），预期指标值大于等于5年，实际完成值5年，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

- 实施效益指标合计得10分。

2.满意度指标:

受益群体满意度（%）指标，预期目标值大于等于95%，实际满意度100%，达到预期目标，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

本次采取发放问卷调查的方式，对受益群众进行问卷调查；我单位组织安排了伽师县铁日木乡生态修复工程问卷调研工作，发放问卷104份，收回104份，有效调查问卷为104份。通过对调查问卷的梳理和统计，100%被调查者对项目满意，其中，88.46%的受益群众非常满意，11.54%的受益群众满意。

满意度指标合计得10分。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

- 伽师县铁日木乡生态修复工程预算1204.96万元，到位1204.96万元，实际支出1204.96万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.项目实施。加强技术指导与服务，请技术人员不定时的对所采购设备的维护使用进行指导，确保项目实施科学、合理。

2.项目监督。为保证该项目保质保量完成，乡村振兴领导小组不定期对项目进行管理和监督，对实施过程、每个环节提供全方位的技术指导。项目验收机构由全部项目涉及的机构组成联合验收小组，对完成的项目进行自查自验。

3.严格督查考核。定期不定期组织人员对项目实施和进展情况以及后期苗木管护进行督查，并严格落实上级目标绩效考核管理办法。

（二）存在问题及原因分析

- 1.对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。

- 2.自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。

- 3.缺少带着问题去评价的意识。

- 4.现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

# 七、有关建议

- 1、项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。

- 2、项目建设的要求责任明确，严格管理，确保质量，严格执行国家、自治区及地区有关技术规定的技术标准及质量验收方法；

- 3、对资金的使用要有相应的制约、检查和监督机制，切实加强项目资金使用的跟踪、检查和审计工作，发现问题及时纠正。对挤占、挪用、截留建设资金等违法违规行为，应追回被挪用资金，并追究单位领导及相关当事人的责任，情节严重构成犯罪的，依法追究其法律责任。

# 八、其他需要说明的问题

- 我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

附件：1综合评分表

2满意度调查问卷

附件1：综合评分表

伽师县铁日木乡生态修复工程项目绩效评价指标体系及评分标准

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（3分） | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分，否则不得分；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求得0.5分，否则不得分；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分，否则不得分；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分，否则不得分；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复0.5分，否则不得分. | 3 |
|  |  | 立项程序（2分） | ①项目是否按照规定的程序申请设立得1分，否则不得分；②审批文件、材料是否符合相关要求得0.5分，否则不得分；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得0.5分，否则不得分。 | 2 |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（3分） | ①项目是否有绩效目标得0.5分，否则不得分；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得1分，否则不得分；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得0.5分，否则不得分；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分，否则不得分；。 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性（2分） | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分，否则不得分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则不得分；③是否与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则不得分； | 2 |
|  | 资金投入（10分） | 预算编制（5分） | ①预算编制是否经过科学论证得1分，否则不得分；②预算内容与项目内容是否匹配得1分，否则不得分；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制得1分，否则不得分；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配得2分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 资金分配合理性（5分） | ①预算资金分配依据是否充分得2.5分，否则不得分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应得2.5分，否则不得分。 | 5 |
| 过程（20分） | 资金管理（15分） | 资金到位率（5分） | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金得2.5分，否则不得分；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金得2.5分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 预算执行率（5分） | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%得2.5分，否则不得分；实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金得2.5分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性（5分） | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，否则不得分；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续得1分，否则不得分；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则不得分；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得2分，否则不得分。 | 5 |
|  | 组织实施（5分） | 管理制度健全性（2分） | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度得1分，否则不得分；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得1分，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 制度执行（3分） | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定得1分，否则不得分；②项目调整及支出调整手续是否完备得1分，否则不得分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档得0.5分，否则不得分；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位得0.5分，否则不得分。 | 3 |
| 产出（40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率（10分） | ①土方工程（立方米），完成该指标得满分（3分）否则不得分； ②苗木采购（万株），完成该指标得满分（3分）否则不得分； 灌溉工程（米）完成该指标得满分（4分）否则不得分； 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 | 10 |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率（10分） | ①项目验收合格率（%），完成该指标得满分（5分）否则不得分。 ②苗木成活率（%），完成该指标得满分（5分）否则不得分。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 10 |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性（10分） | ①项目完工及时率（%），完成该指标得满分（3分）否则不得分。 否则不得分。. ②项目开工及时率（%），完成该指标得满分（3分）否则不得分。 否则不得分。. ③项目完成时间，完成该指标得满分（4分）否则不得分。 分。. 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率（10分） | ①土方工程成本（万元），完成该指标得满分（2分）否则不得分。 否则不得分。. ②苗木采购成本（万元），完成该指标得满分（2分）否则不得分。 否则不得分。. ③灌溉工程（万元），完成该指标得满分（3分）否则不得分。 否则不得分。. ④项目前期费（万元），完成该指标得满分（3分）否则不得分。 否则不得分。.. | 10 |
| 效益（20分） | 项目效益（10分） | 实施效益（10分） | ①经济效益：无 ②社会效益：改善人居环境，完成该指标得满分（3分）否则不得分。 ③生态效益：改善生态环境，完成该指标得满分（4分）否则不得分。 ④可持续影响：苗木生长周期（年），完成该指标得满分（3分）否则不得分。 | 10 |
|  |  | 满意度（10分） | 根据问卷调查，受益群众满意度达到满意的人数： ①人数大于等于95%，得10分； ②人数小于95%大于等于85%，得8分； ③人数小于85%大于等于70%，得5分； ④人数小于等于70%，不得分。 | 10 |
| 合计 | 100分 |  | 100 |  |

附件2：满意度调查问卷

伽师县铁日木乡生态修复工程满意度问卷调查？

第1题   你的身份是      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 铁日木乡工作人员 | 93 | 89.42% |
| 受益群众 | 4 | 3.85% |
| 一般群众 | 7 | 6.73% |
| 本题有效填写人次 | 104 |  |

第2题   你对伽师县铁日木乡生态修复工程是否了解？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常了解 | 91 | 87.5% |
| 了解 | 13 | 12.5% |
| 不清楚 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 104 |  |

第3题   村委会是否对该项目的实施的内容，资金安排进行了公示？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 是 | 103 | 99.04% |
| 否 | 1 | 0.96% |
| 本题有效填写人次 | 104 |  |

第4题   你认为生态修复工程是否改善农村人居环境？      [多选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 是 | 104 | 100% |
| 否 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 104 |  |

第5题   你对项目实施后总体效果满意吗？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 92 | 88.46% |
| 满意 | 12 | 11.54% |
| 一般 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 104 |  |

第6题   你对政策的满意度？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 94 | 90.38% |
| 满意 | 10 | 9.62% |
| 一般 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 104 |  |