部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：伽师县-西克尔库勒镇-国道314线道路建设项目

实施单位（公章）：伽师县交通运输局（本级）

主管部门（公章）：伽师县交通运输局（本级）

项目负责人（签章）：刘新良

填报时间：2024年03月28日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件规定，建立全过程预算绩效管理链条，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。我单位对扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建（伽师县-西克尔库勒镇-国道314线道路建设项目）实施财政支出绩效评价，在贯彻落实相关政策及办法的基础上，结合各方面意见，进行绩效评价。

伽师县位于新疆维吾尔自治区西南部，东临巴楚，西接疏勒，南连岳普湖，北依天山山脉，西北与克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市毗邻，平均海拔1190米，距喀什市65公里，县域面积6715平方公里，东西长140公里，南北宽80公里，辖6镇7乡，总人口46万人，素有“西域明珠”“瓜果之乡”的美誉。1.19地震造成西克尔库勒镇损失严重，政府驻地易地重建，为便于群众出行，助力经济社会发展，需修建伽师县—西克尔库勒镇—国道314线。

初步计划按照二级公路等级修建伽师县城—西克尔库勒镇—国道314道路，全长68.95公里，途经6个乡镇45个行政村，受益人口约20万人，项目概算投资7.4亿，项目建成后，可有效解决我县以下东西交通问题：

（1）进一步满足伽师县发展需求，有效解决伽师县X579线交通荷载极限问题。

（2）进一步加强县域经济发展、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（3）进一步完善伽师县公路网络布局和地区路网框架结构，促进县域旅游和喀什地区旅游业的大发展。

（4）进一步保障伽师县城道路规范生产工作和与伽师总场维稳力量快速处突提供迅捷交通保障。

本项目采用二级公路技术标准，设计行车速度为80km/h，路基宽12.0m，路面宽10.5m，2×0.75m砂砾路肩。新建大桥2座、中桥6座、涵洞264道。

项目的修建将伽师县东环路、纵二线（规划路）、X584线、X586线、X580线、G314线、吐和高速西克尔镇互通连接，形成伽师县东部横向东西走向的快速通道，即是对伽师县公路网络结构的补充和优化，实现路网结构的层次递进，充分服务于当地，发挥干线公路集散作用和规模运输效应，有利于县域经济快速发展，是伽师县主要的对外交通、资源运输、农副产品运输、旅游通道，加快地方社会经济发展具有重要意义。

2. 主要内容及实施情况

主要内容：建设伽师县城至西克尔库勒镇至国道314线二级道路总工程量为68.95公里，本年度计划建设工程量为34公里，项目辐射铁日木乡、和夏阿瓦提镇、西克尔库勒镇、古勒鲁克乡、卧里托格拉克镇，将打通沿线主要村庄，带动区域经济发展，道路建设包括路基、路面、桥涵及附属设施；项目实施完成后可提高公路的交通运输效率，有效落实新疆交通运输“十四五”规划，推进伽师县交通建设，形成以国省道主干线为依托，辐射“县、乡、村”三级公路交通网。

实施情况：该项目于2022年1月确定路线，完成了前期手续（环评、土地预审、水土保持、桥梁防洪影响评价、道路安全评价、地震安评、林草占用）等；3月初完成设计，经地区交通运输局审查合格后，项目划分为5个标段；4月完成了招投标，施工单位于5月16日开始施工建设。经过几个月的建设，2022年底完成了桥梁主体、涵洞、路基填筑等工作。该项目的建设打通了我县东西方向的第二条通道，提高了公路的交通运输率，带动了沿线群众的经济收入，有效落实新疆交通运输“十四五”规划，推进伽师县交通建设，完善伽师县干线公路网。

3.项目实施主体

伽师县交通运输局为行政单位决算编制范围的有1个办公室：综合办公室。

编制人数18人，其中：行政人员编制5人、工勤0人、参公7人、事业编制6人。实有在职人数16人，其中：行政在职4人、工勤2人、参公5人、事业在职5人。离退休人员7人，其中：行政退休人员5人、事业退休0人，工勤退休2人。

4. 资金投入和使用情况

喀地财建【2022】118号共安排下达资金1800万元，为自治区直达资金，喀地财建【2023】47号共安排下达资金720.4万元，为自治区直达资金，最终确定项目资金总数为2520.4万元。

截至2023年12月31日，实际支出1802.23万元，预算执行率71.5%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标

该项目主要用于建设伽师县城至西克尔库勒镇至国道314线二级公路，涉及打通沿线主要村庄建设内容为：路基、路面桥涵及附属设施，项目完成后可提高公路的交通运输率，带动区域经济发展。

2.阶段性目标

实施的前期准备工作：通过制定扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建（伽师县-西克尔库勒镇-国道314线道路建设项目）实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工作。

具体实施工作：资金到位之后根据项目要求实施项目。项目责任人按照项目实施方案要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。

验收阶段的具体工作：整理后期相关项目的档案资料。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1.绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，我单位针对扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建（伽师县-西克尔库勒镇-国道314线道路建设项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：

一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》（2018年修正）以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。

二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。

三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。

四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护，为评价工作提供更深一步的技术支持。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，本次评价对象为扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建（伽师县-西克尔库勒镇-国道314线道路建设项目），以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：

一级指标为：决策、过程、产出、效益。

二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

3. 绩效评价方法

我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。

项目决策：①立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。②立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。③绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。④绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。⑤预算编制科学性：成本效益分析法	分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。⑥资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。

项目过程：①资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。②预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。③资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。④管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。⑤制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。

项目产出：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。公众评判法。

项目效益：公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建（伽师县-西克尔库勒镇-国道314线道路建设项目）事先制定目标、计划、预算、定额等预计数据作为评价财政支出绩效的标准。通过将实际完成值与预定数据进行对比，发现差异并达到评价目的。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

第一阶段：前期准备（2024年3月1日）

认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

刘新良任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

王林任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。

李晓梅任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施（2024年3月1日-3月9日）

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价（2024年3月10日-3月14日）

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

第四阶段：撰写与提交评价报告（2024年3月15日-3月20日）

撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

最后总结项目整体情况，及时落实问题整改，并形成整改报告，最后将项目相关资料存档。

三、综合评价情况及评价结论

经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分93.85分。

通过实施伽师县-西克尔库勒镇-国道314道路建设项目，项目建成后将打通沿线主要村庄，带动区域经济发展，提高公路的交通运输效率。

项目决策：该项目主要通过《财预〔2020〕10号》、《新财预〔2018〕189号》文件立项，项目实施符合相关要求，项目立项依据充分，立项程序规范。 

项目过程：伽师县-西克尔库勒镇-国道314道路建设项目预算安排2520.4万元，实际支出1802.23万元，预算执行率71.51%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

项目产出：建设伽师县城至西克尔库勒镇至国道314线下穿铁路桥1座，支付前期费用1笔，道路建设包括路基、路面、桥涵及附属设施。

项目效益：项目建设后，对提升区域路网等级结构具有积极的推动作用，为沿线居民的生产生活物资运输提供了一条更加快速、安全、高效的运输通道，可有效改善区域基础设施，提升群众出行条件、生活条件，这是国家战略的需要，更是交通行业的责任。

经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分93.85分。

伽师县-西克尔库勒镇-国道314线道路建设项目得分情况表

一级指标	权重	得分率	实际得分

项目决策	20	100%	20

项目过程	20	92.9%	18.58

项目产出	40	90.08%	36.03

项目效益	20	96.2%	19.24

合计	100	93.85%	93.85

（二）综合评价结论

运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。

伽师县-西克尔库勒镇-国道314道路建设项目已完成下穿铁路新建框架桥1座，支付前期费用1笔，公路等级2级，公路工程质量达标率达到100%，通过项目实施，提高了公路的交通运输率，推动了受益人数产生社会效益。该项目最终评分93.85分，绩效评级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。

项目决策指标得分情况

三级指标	权重	得分率	实际得分

立项依据充分性	3	100%	3

立项程序规范性	2	100%	2

绩效目标合理性	3	100%	3

绩效指标明确性	2	100%	2

预算编制科学性	5	100%	5

资金分配合理性	5	100%	5

合计	20	100%	20

（1）立项依据充分性：

结合《伽师县交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定》职责，并组织实施。围绕2023年度工作重点和工作计划制定经费预算。

①项目立项是根据《喀什地区交通运输（公路）“十四五”发展规划（2021-2025 年）》文件第三章发展思路及目标中的第二条基础设施能力充分：预计到2025年，12个县市区中除塔县外全部实现通高速、一级公路；口岸公路技术状况全面改善，全部实现二级及以上公路连接；农村公路覆盖水平显著提升；农村交通条件明显改善；客货运枢纽场站服务能力显著提升。故本项目立项符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划及相关政策得1分。

②项目立项是根据《伽师县农村公路“十四五”发展规划研究报告》文件第三章经济社会及交通运输发展需求中的第二条交通需求预测：公路客货运量需求预测中的随着国家一系列支持新疆发展的政策陆续出台，以及国家“新丝绸之路经济带”开发战略的实施，伽师县将迎来新的发展机遇。交通出行需求与经济社会存在着明显的相关性，在经济高速增长的同时，运输需求总量必将迅速增长。“十四五”时期进入新一轮的快速发展期，经济总量的扩大必然产生更大的运输需求。故本项目立项符合行业发展规划和政策要求得0.5分。

③项目立项是根据《伽师县交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定》第三条编制全县公路，交通发展规划，交通运输战略规划以及科技、战备、教育中长期计划和年度计划并组织实施职责，故项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分。

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分

⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得0.5分。

综上，该指标满分为3分，根据评分标准得3分。

（2）立项程序规范性：

①项目根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与交通运输局分管领导王林分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，严格按照规定的程序申请设立，得1分。

②项目的审批文件及材料有《财预〔2020〕10号》、《新财预〔2018〕189号》等，符合相关要求，得0.5分。

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，文件及材料有《伽师县-西克尔库勒镇-国道314道路建设项目实施方案》、《会议纪要》得0.5分。

综上，该指标满分为2分，根据评分标准得2分。

（3）绩效目标合理性：

我单位对本项目制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化。

①项目严格按照《2023年自治区分行业分领域绩效指标体系》、《伽师县-西克尔库勒镇-国道314道路建设项目实施方案》设置了《项目支出绩效目标表》得0.5分。

②项目绩效目标中设立了下穿铁路新建框架桥、支付前期费用、公路等级、公路工程质量达标率等核心指标内容，与本项目实际工作内容相关，得1分；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分。

④经查证《项目支出绩效目标表》、《财预〔2020〕10号》、《新财预〔2018〕189号》等相关资料，本项目预算确定金额、预算批复的项目投资额都为2520.4万元，故绩效目标金额与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。

综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。

（4）绩效指标明确性：

①本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得0.5分。

②本项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分。

③本项目与项目目标任务数及计划数相对应，得0.5分。

综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。

（5）预算编制科学性：

①根据《2023年工作计划》，本项目预算编制经过科学论证，得1分。

②根据《财预〔2020〕10号》、《新财预〔2018〕189号》、《伽师县-西克尔库勒镇-国道314道路建设项目实施方案》、《会议纪要》，本项目预算内容与项目内容匹配，得1分。

③本项目的预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，得1分。

④本项目预算确定的项目投资额及资金量与工作任务相匹配，得2分。

综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。

（6）资金分配合理性：

①本项目以《财预〔2020〕10号》、《新财预〔2018〕189号》文件为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分，得2.5分。

②根据本项目《伽师县-西克尔库勒镇-国道314道路建设项目实施方案》资金分配额度合理，与我单位实际情况相适应，得2.5分。

综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分18.58分，得分率为92.9%。

项目过程指标得分情况

三级指标	权重	得分率	实际得分

资金到位率	5	100%	5

预算执行率	5	71.51%	3.58

资金使用合规性	5	100%	5

管理制度健全性	2	100%	2

制度执行	3	100%	3

合计	20	92.9%	18.58

（1）资金到位率：

经查证《财预〔2020〕10号》、《新财预〔2018〕189号》，预算安排总额为2520.4万元，实际到位2520.4万元，资金到位率100%。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（2520.4万元/2520.4万元）×100%=100%，得5分。综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。   

（2）预算执行率：

本项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行。

经查证支付凭证、资金申请报告资料，该项目实际到位资金为2520.4万元，实际支出资金为1802.23万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（1802.23万元/2520.4万元）×100%=71.51%，得3.58分。

综上，该指标满分5分，根据评分标准得3.58分。

（3）资金使用合规性：

①经查证项目的支付凭证，项目资金的使用依据《伽师县交通运输局财务管理制度》和《伽师县交通运输局内控管理制度》“专款专用的使用要求”，得1分。

②资金的拨付有较为完整的审批程序和手续，得1分。

③经查证项目支付凭证等资料，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，得1分。

④经查证，项目资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。

综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。

（4）管理制度健全性：

①我单位制定了《伽师县交通运输局预算绩效管理工作实施办法》《伽师县交通运输局收支业务管理制度》等各项健全完整的管理制度，得1分。

②相关制度的制定依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》、《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》、《会计基础工作规范》等国家法律法规文件，符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分。

综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。

（5）制度执行有效性：

部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，为加强对伽师县-西克尔库勒镇-国道314道路建设项目的组织领导，确保项目保质保量的按照相关规定及程序完成，成立项目领导小组，具体如下：

刘新良任组长，职责为负责全盘工作。

王林任副组长，职责为对项目实施情况进行实地调查。

李晓梅任成员，职责为负责资料审核等工作。

本项目有效执行各项制度，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。

项目产出指标得分情况

三级指标	权重	得分率	实际得分

产出数量	10	100%	10

产出质量	10	80%	8

产出时效	10	94.3%	9.43

成本情况	10	86%	8.6

合计	40	90.08%	36.03

（1）对于“产出数量”

	下穿铁路新建框架桥指标，预期值为>=1座，实际完成值为1座，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

支付前期费用指标，预期值为>=1笔，实际完成值为1笔，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得10分。

（2）对于“产出质量”：

公路等级指标，预期值为=2级，实际完成值为2级，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得8分。

公路工程质量达标率指标，预期值为=100%，实际完成值为0%，指标完成率为0%，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣2分，得0分。偏差原因是：项目处于冬休期无法施工，导致项目未完工。改进的措施是：加快项目实施。

合计得8分。

（3）对于“产出时效”：

项目按计划开工率指标，预期值=100%，实际完成值100%，，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得8分。

项目按计划完成率指标，预期值=100%，实际完成值71.5%，指标完成率为71.5%，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣0.57分，得1.43分。偏差原因是：项目处于冬休期无法施工，导致项目未完工。改进的措施是：加快项目实施。

合计得9.43分。

（4）对于“产出成本”：

	桥梁建设成本指标，预期值<=1028.41万元/座，实际完成值310.24万元/座，指标完成率为30.17%，与预期目标不一致，项目经费都能控制在绩效目标范围内，根据评分标准，该指标扣1.4分，得0.6分。偏差原因是：因处于项目冬休期， 导致项目未完工，资金未支付完毕。改进的措施是：督促施工单位尽快进场，按时完工，尽快支付剩余资金。

前期费用支付金额指标，预期值<=1491.99万元，实际完成值1491.99万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，项目经费都能控制在绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得8分。

合计得8.6分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

项目绩效指标得分情况

三级指标	权重	得分率	实际得分

实施效益	10	92.4%	9.24

			

满意度	10	100%	10

合计	20	96.2%	19.24

1.实施效益指标：

（1）对于“社会效益指标”：

正常运转率指标，预期值为>=95%，实际完成值为90%，指标完成率为94.74%，与预期指标不一致，根据评分标准，该指标扣0.26分，得4.74分。偏差原因是：项目处于冬休期无法施工，导致项目未完工。改进的措施是：加快项目实施。

提高公路的交通运输率指标，预期值为有效提高，实际完成值为基本达成目标，指标完成率为90%，与预期指标不一致，根据评分标准，该指标扣0.5分，得4.5分。偏差原因是：项目处于冬休期无法施工，导致项目未完工。改进的措施是：加快项目实施。

（2）对于“生态效益指标”：

无

（3）对于“经济效益指标”：

无

实施效益指标合计得9.24分。

3.满意度指标:

对于“满意度指标道路使用人员满意度满意度100%，该指标预期指标值为>=95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%，达到预期目标，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

（1）调研对象

本次问卷调查的对象为道路使用人员。

（2）调研方式

本次计划采取简单随机抽样的方式，对伽师县-西克尔库勒镇-国道314线道路建设项目的受益对象进行线下问卷调查；在交通运输局的协调下，组织安排了问卷调研工作。本次问卷调查采取线下问卷调查方式，回收有效问卷共计100份。

（3）满意度计算模型

满意度=∑样本数（“非常满意”×1.0分+“满意”×0.8分+“比较满意”×0.6分+“不满意”×0.3分+“非常不满意”×0分）/总样本数×100%

（4）调查结果

伽师县-西克尔库勒镇-国道314道路建设项目服务对象满意度=95%

五、预算执行进度与绩效指标偏差

伽师县-西克尔库勒镇-国道314线道路建设项目预算2520.4万元，到位2520.4万元，实际支出1802.23万元，预算执行率为71.5%，项目绩效指标总体完成率为80.2%，偏差率为8.3%。偏差原因：因施工单位未及时来办理相关手续；改进措施：督促施工单位尽快完成所需手续办理费用。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法

一是优先发展。县委坚持把交通运输工作作为县域经济发展的首位工程，做到规划优先布局、项目优先安排、要素优先保障，成立由县委书记、县长任组长，联系领导任副组长的交通建设领导小组。领导小组办公室综合协调，主管部门具体指导，相关部门对口帮扶，项目业主组织实施的上下联动的领导体系。县委主要领导亲自研究部署每季度一调度，倒排工期，挂图作战；

二是高端定位。着力赶超，锁定“干道通乡镇，血管连万家”的畅通梦想，围绕“路路连群众、车车载民心”的畅通路径，科学确立了“三环三纵三横三联通”主骨架目标。结合本县经济发展和交通建设现状，放眼长远，统筹规划，形成合理布局，造福万家百姓;

三是思路科学。按照“依托国省干道、突出县道改造、完善乡道设施、加快村道建设、提升网络等级、改善运输环境、增强服务能力”的整体要求和“畅通主干道、打通主动脉、实现大联网、形象大提升”总体思路，全力构建便捷美丽伽师交通。

（二）存在问题及原因分析

1.路基现状及存在的问题 

部分路段路基水位上升。根据监测资料显示，沿线道路两侧部分为村庄，加之当地生产、生活需要，道路混合交通量较大，包括大量摩托车、畜力车、行人等，而现有道路路基宽度并没有考虑混合交通的使用，导致路基宽度显得不满足使用需求，存在一定安全隐患。

 宣传力度不够，群众爱护意识差。近年来，新农村建设大力推进，通乡通村路建设快速推进，但是相应的宣传力度没有跟上，道路沿线宣传标语不够多，引导群众方式不丰富，力度不够强，部分群众爱护路意识差，不少沿线村民，从个人利益出发，在公路两侧乱倒垃圾，乱堆物料。

七、有关建议

施工中在乡村公路出口和危险路段建立减速带，设置醒目的安全标志；在事故多发路段配备安全警示牌。规范公路的管理养护，交通部门定期检查检测。

加大宣传力度，把住关键环节。加强交通安全的宣传和演示，在各村进行交通事故图片展览；在交通高峰期，配备专门人员在乡村公路出口和危险路段进行义务管理。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。