部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：伽师县西克尔库勒镇灾后行政区规划调整易地重建客运站建设项目

实施单位（公章）：伽师县交通运输局（本级）

主管部门（公章）：伽师县交通运输局

项目负责人（签章）：刘新良

填报时间：2024年06月21日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

伽师县西克尔库勒镇自 1985 年 8 月成立以来，地震频发。最近的两次发生于 2011 年和 2020 年 。 

2011 年 8 月 11 日 18 时 06 分，新疆维吾尔自治区阿图什市、伽师县交界（北纬 39.9°，东经 77.2°）发生 5.8 级地震。地震发生后，自治区地震局立即启动应急响应，派出地震现场工作队奔赴震区，会同有关部门开展地震现场工作，完成了此次地震灾害损失评估工作。根据本次地震的科学考察，宏观震中位于伽师县西克尔库勒镇。 

极震区烈度为Ⅶ度强。Ⅶ度区包括西克尔库勒镇、卧里托格拉克镇的托格热克里克村、托库勒村及喀塔墩村。此外，还包括了古勒鲁克乡的东部及玉代克力克乡的西部，面积 662 平方千米。Ⅵ度区西自古勒鲁克乡的古勒鲁克村，东至玉代克力克乡政府，南至卧里托格拉克镇的龙口村，东到哈拉峻的南部，面积 2070 平方千米。造成的直接经济损失为18322.19 万元。 

发生地震后，灾区人民群众生命财产遭受严重损失。武警新疆总队立即启动抢险救灾预案，赶赴受灾最严重的伽师县西克尔库勒镇。 

在党中央、国务院和中央军委的坚强领导下，新疆维吾尔自治区和中央有关部门紧急启动应急预案，人民解放军指战员、武警部队官兵、民兵预备役人员、公安民警以及专业抢险救援队伍奋战在救灾一线，全力展开勘查危房险情、疏散受灾群众、抢修公共基础设施、防范次生灾害等工作。灾区干部群众奋勇自救，社会各界倾力支援，把抢救群众生命作为首要任务，千方百计救援受灾群众，最大限度减少伤亡，切实防范次生灾害，妥善安置受灾群众，抗震救灾工作有力有序有效，取得了阶段性重大胜利。 

伽师县地震发生后，应急管理部立即启动应急响应，连夜派出工作组赶赴震区指导地方救援救灾工作，并做好应对更强地震的预案和相关准备。调拨的棉衣、棉被、帐篷等救灾物资运往灾区。工作组进一步安排部署全县地震后安置工作，切实推进灾后重建，为确保灾后安置首战胜利、建设美好家园、保证灾区群众与全国人民一道奔小康奠定坚实的基础。



2. 主要内容及实施情况

本项目新建西克尔镇客运站，建设总面积245平方米，硬化面积：1240平方米，及附属设施建设。

3.项目实施主体

伽师县交通运输局为行政单位，纳入 2023 年部门决算编制范围的有1个办公室: 综合办公室。

编制人数 18人，其中:行政人员编制 5人、工勤2人参公5人、事业编制 6人。

实有在职人数 16人，其中: 行政在职4人、工勤 2人、参公5人、事业在职5人。

离退休人员 7人，其中:行政退休人员5人，工勤退休2人。

4. 资金投入和使用情况

项目总投资30万元，资金来源为车购税补助资金和县财政局资金。截至2024年5月，实际支出30万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标

完成新建西克尔镇客运站，建设总面积 245 平方米，硬化面积:1240 平方米，及附属设施建设。本项目通过建设灾后重建，使灾区群众能够达到生活出行方便。是尽快恢复灾区人民生活，维护社会稳定的需要。

2.阶段性目标

实行项目法人制、工程招投标制、工程监理制、合同管理制。依据施工、监理合同，对工程建设投资、进度、质量进行严格控制和监理。建设单位，勘察单位，设计单位，施工单位，工程监理单位依法对建设工程质量负责。 

建设项目的工程管理人员，应取得地方工程管理部门核发的基本建设工程管理人员岗位资格证书，方可承担建设项目工程管理工作。 

建设项目建成后，按照批准的设计文件，工程建设强制性标准和其它有关文件，及时组织勘察、设计、施工、监理、工程质量监督机构及其它有关部门进行验收，提交项目实施总结报告。 

制定严格的财务管理制度，加强对项目执行和资金使用的管理，设置独立账户，专款专用。按照合同约定、工程进度和竣工决算支付工程款，并接受审计监督。 

1.项目建设资金要独立账户、独立核算，保证资金的合理使用，便于上级主管部门检查、监督。 

2.实行专款专用，不得以任何理由按部门切块或挪作他用。 

3.严格执行财务制度，各级领导及部门财政支出严格按制度办事。 

4.项目建设单位应当在施工合同中列明，项目工程必须经审计机关审计后方可办理工程结算或竣工决算。未经竣工决算审计，建设单位不得办理竣工验收及资产移交手续和工程造价结算。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出指标下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益指标下设项目效益2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。

3. 绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用综合分析法。

4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

本次评价成立了评价工作组，成员如下：

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

刘新良任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

王林任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。

后爱强、左孝君、樊德银任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）绩效评价工作过程。

本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出指标下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益指标下设项目效益2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。

三、综合评价情况及评价结论

经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

无

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

落实管理制度、质量管理，在项目开展的过程中做好相关记录，使项目过程透明化、清晰化，并且主动接受监督，确保项目工作开展的透明性。

七、有关建议

按照高质量发展要求，拟定工作任务，扎实推进项目计划，围绕重点任务，充分项目实施的可行性，实施后所产生的效益，确保项目决策的准确性、效益性，同步做好档案的归纳与整理，及时收集、汇总，健全档案资料。

应加强工程的建设管理，采用规范化市场运作，以公开招投标形式组织各项工程的施工建设和施工监理等工作，并严格验收，确保工程保质、保量如期完成。

八、其他需要说明的问题

无