伽师县交通运输局2024年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和地区有关公路、交通运输、涉外运输的方针、政策、法规、规定并组织实施和监督检查。

（二）编制全县公路、交通发展规划，交通运输战略规划以及科技、战备、教育中长期计划和年度计划并组织实施。

（三）负责指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责全县的县、乡公路及专用公路的建设、养护和管理，负责路政综合管理，依法保护公路路产路权；指导管辖范围内县道、乡道的建设、养护和管理工作；指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（四）负责管理交通运输市场的交通基础设施建设市场，建立完善信息、服务体系，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理。指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训工作的行业管理；引导交通运输优化结构，协调发展。

（五）负责公路运输经济及技术管理；负责汽车维护市场，车辆技术检测，汽车驾驶学校驾驶员培训等工作的行业管理。

（六）加强和协调交通运输企业的改制工作，负责对所属企业事业单位国有资产的管理和保值增值监督。

（七）负责公路交通运输科技管理和重大科研项目的组织实施。

（八）负责并指导全县公路、交通运输行业统计工作。

（九）指导交通运输行业文化建设；指导交通运输行业职业教育和培训工作，会同有关部门管理伽师县公路、交通运输安全生产及治安保卫、法治宣传和交通运输的法治宣传、行政复议、行政应诉、行政执法监督工作。

（十）负责全县交通战备工作。

（十一）承办县人民政府、上级交通运输部门交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

伽师县交通运输局2024年度，实有人数24人，其中：在职人员17人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员7人,增加0人。

伽师县交通运输局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、交通运输执法大队、养护所。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计30,261.12万元，其中：本年收入合计30,261.12万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计30,261.12万元，其中：本年支出合计30,261.12万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少17,754.70万元，下降36.98%，主要原因是：本年减少伽师县卧里托格拉克镇2023年以工代赈示范工程项目、伽师县2023年村组道路建设项目、伽师县2023年农村公路路网维护项目、伽师县英买里乡阿亚格英买里（11）村产业园道路建设项目、伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建喀什噶尔河X579六桥建设项目等，导致经费较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入30,261.12万元，其中：财政拨款收入30,196.72万元，占99.79%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入64.40万元，占0.21%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出30,261.12万元，其中：基本支出335.24万元，占1.11%；项目支出29,925.88万元，占98.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计30,196.72万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入30,196.72万元。财政拨款支出总计30,196.72万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出30,196.72万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少17,106.13万元，下降36.16%，主要原因是：本年减少项目包括伽师县卧里托格拉克镇2023年以工代赈示范工程项目、伽师县2023年村组道路建设项目、伽师县2023年农村公路路网维护项目、伽师县英买里乡阿亚格英买里（11）村产业园道路建设项目、伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建喀什噶尔河X579六桥建设项目，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数15,286.44万元，决算数30,196.72万元，预决算差异率97.54%，主要原因是：年中追加项目包括伽师县2024年第二批农村道路建设项目，伽师县2024年小修养护及安全生命防护工程，伽师县交通局2023年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目，伽师县2024年乡村产业路建设项目，伽师县2024年西克尔库勒新镇交通基础设施建设项目，伽师县克孜勒博依镇（14）村农村道路建设项目，伽师县2024年村组道路建设项目、2024年交通局公益性岗位项目（LP）、伽师县2024年老旧营运货车报废更新补贴资金项目等，导致预决算存在差异。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出29,577.44万元，占本年支出合计的97.74%。与上年相比，减少17,251.61万元，下降36.84%，主要原因是：减少项目包括伽师县卧里托格拉克镇2023年以工代赈示范工程项目、伽师县2023年村组道路建设项目、伽师县2023年农村公路路网维护项目、伽师县英买里乡阿亚格英买里（11）村产业园道路建设项目、伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建喀什噶尔河X579六桥建设项目，导致经费较上年减少。与年初预算相比,年初预算数15,286.44万元，决算数29,577.44万元，预决算差异率93.49%，主要原因是：年中追加项目包括伽师县2024年第二批农村道路建设项目，伽师县2024年小修养护及安全生命防护工程，伽师县交通局2023年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目，伽师县2024年乡村产业路建设项目，伽师县2024年西克尔库勒新镇交通基础设施建设项目，伽师县克孜勒博依镇（14）村农村道路建设项目，伽师县2024年村组道路建设项目等，导致预决算存在差异。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)35.53万元,占0.12%。

2.卫生健康支出(类)13.54万元,占0.05%。

3.农林水支出(类)15,372.65万元,占51.97%。

4.交通运输支出(类)14,133.19万元,占47.78%。

5.住房保障支出(类)22.54万元,占0.08%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为8.35万元，比上年决算增加2.86万元，增长52.09%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为27.19万元，比上年决算增加1.29万元，增长4.98%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，养老保险缴费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少22.11万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为11.55万元，比上年决算增加0.54万元，增长4.90%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，行政单位医疗支出增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为1.98万元，比上年决算增加0.04万元，增长2.06%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

6.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):支出决算数为258.41万元，比上年决算增加177.61万元，增长219.81%,主要原因是：本年增加伽师县交通运输局水土保持费。

7.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为268.22万元，比上年决算增加144.90万元，增长117.50%,主要原因是：本年增加伽师县卧里托格拉克镇2023年以工代赈示范工程项目支出。

8.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为14,846.02万元，比上年决算增加8,176.56万元，增长122.60%,主要原因是：本年增加伽师县2024年农村道路管护人员补助项目、伽师县克孜勒博依镇（14）村农村道路建设项目、伽师县2024年西克尔库勒新镇交通基础设施建设项目、伽师县2024年乡村产业路建设项目、伽师县2024年西克尔库勒新镇交通基础设施建设项目、伽师县2024年村组道路建设项目。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):支出决算数为263.63万元，比上年决算减少7.02万元，下降2.59%,主要原因是：2023年底退休三人，2024年无新增退休人员，相应人员经费较上年减少。

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):支出决算数为10,697.29万元，比上年决算减少23,502.71万元，下降68.72%,主要原因是：本年扶贫－伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建（伽师县－西克尔库勒镇－国道314线道路建设项目）、扶贫－伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建喀什噶尔河X579六桥建设项目经费较上年减少，减少伽师县交通运输局实施项目。

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):支出决算数为562.22万元，比上年决算减少482.79万元，下降46.20%,主要原因是：本年减少伽师县2022年农村公路日常养护项目、伽师县2023年农村公路（X583线、Y759线）养护项目、伽师县X579六桥-卧里托格拉克镇道路大中修项目、伽师县2022年英买里乡乡政府段公路养护项目。

12.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2,427.10万元，下降100.00%,主要原因是：2024年无伽师县2022年英买里乡乡政府段公路养护项目、伽师县X579六桥-卧里托格拉克镇道路大中修项目等，相应经费支出减少。

13.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项):支出决算数为2,603.00万元，比上年决算增加2,354.82万元，增长948.84%,主要原因是：本年增加农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金、伽师县交通局2023年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目。

14.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):支出决算数为7.05万元，比上年决算减少1,670.53万元，下降99.58%,主要原因是：本年减少伽师县交通局2023年公益性岗位项目、农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为22.54万元，比上年决算增加2.02万元，增长9.84%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出335.24万元，其中：人员经费320.31万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费14.93万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计619.28万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入619.28万元。政府性基金预算财政拨款支出总计619.28万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出619.28万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加145.48万元，增长30.70%，主要原因是：增加原因为项目增加，包括增加2024年交通局公益性岗位项目（LP），伽师县2024年老旧营运货车报废更新补贴资金项目。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数619.28万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加2024年交通局公益性岗位项目（LP）、伽师县2024年老旧营运货车报废更新补贴资金项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出619.28万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为599.33万元，比上年决算增加125.53万元，增长26.49%,主要原因是：本年增加2024年交通局公益性岗位项目（LP）。

2.资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项):支出决算数为19.95万元，比上年决算增加19.95万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加伽师县2024年老旧营运货车报废更新补贴资金项目。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出4.20万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位财政拨款“三公”经费与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出4.20万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.36万元，决算数4.20万元，预决算差异率-3.67%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数4.20万元，决算数4.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.16万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度伽师县交通运输局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出14.93万元，比上年增加2.63万元，增长21.38%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行费较上年增加。

#### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额208.10万元，其中：政府采购货物支出7.11万元、政府采购工程支出198.09万元、政府采购服务支出2.91万元。

授予中小企业合同金额207.51万元，占政府采购支出总额的99.72%，其中：授予小微企业合同金额206.11万元，占政府采购支出总额的99.04%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋430.00平方米，价值68.63万元。车辆3辆，价值39.66万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额30,261.12万元，实际执行总额30,261.12万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数15,797.53万元，全年执行数12,401.88万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的主要问题单位各部门对项目资金的绩效意识还有待加强，对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益化。二是原因分析绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

| 单位整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 伽师县交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度总资金： | 15,286.44 | 30,261.12 | 30,261.12 | 10 | 100.00% | 10 |  |
|  | 上级资金： | 14,835.73 | 29,003.75 | 29,003.75 | — | — | — |  |
|  | 本级资金： | 450.71 | 1,251.77 | 1,251.77 | — | — | — |  |
|  | 其他资金： | 0.00 | 5.60 | 5.60 | — | — | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2024年，我局将认真贯彻落实习近平总书记要求“经济要发展、疫情要防住、发展要安全”的指示，做好以下工作： 1、交通基础设施建设，一是建设伽师县2024年农村道路8.786公里，二是完成伽师县－西克尔库勒镇－国道314道路建设项目68.9公里二级道路建设项目竣工验收工作，三是完成伽师县新改建村组道路4.8公里，四是完成伽师县2024年西克尔库勒镇新镇村组道路建设项目41.3公里，五是完成伽师县2024年乡村产业路建设项目70.6公里。 2、做好交通行业安全生产工作。 3、把学习好落实好习近平总书记重要讲话精神作为党组织的重要目标，把建强党组织战斗力、凝聚力作为重要工作，促进交通运输局各项工作再上新台阶。 |  |  | 2024年，我局认真贯彻落实习近平总书记要求，在县委、县人民政府和上级交通部门的领导和支持下，圆满地完成了全年的各项工作任务，完成情况如下： 1、交通基础设施建设方面：一是完成了伽师县2024年农村道路8.8公里，二是完成了伽师县－西克尔库勒镇－国道314道路建设项目完工运营，三是完成伽师县新改建村组道路4.8公里，四是完成了伽师县2024年西克尔库勒镇新镇村组道路建设项目41公里，五是完成伽师县2024年乡村产业路建设项目70.7公里。 2、做好交通行业安全生产工作。 3、学习好落实好习近平总书记重要讲话精神并作为党组织的重要目标，把建强党组织战斗力、凝聚力作为重要工作，促进交通运输局各项工作上新台阶。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 建设伽师县2024年农村道路 | >=8.786公里 | 伽师县交通运输局2023年工作总结 | 18 | 8.786公里 | 100 | 18 |
|  |  | 建设伽师县－西克尔库勒镇－国道314道路 | >=68.90公里 | 伽师县交通运输局2023年工作总结 | 18 | 68.90公里 | 100 | 18 |
|  |  | 新改建村组道路 | >=4.8公里 | 伽师县交通运输局2023年工作总结 | 18 | 4.8公里 | 100 | 18 |
|  |  | 新建伽师县2024年西克尔库勒新镇村组道路 | >=41.30公里 | 伽师县交通运输局2023年工作总结 | 18 | 41.30公里 | 100 | 18 |
|  |  | 新建伽师县2024年乡村产业路 | >=70.60公里 | 伽师县交通运输局2023年工作总结 | 18 | 70.60公里 | 100 | 18 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年交通局公益性岗位项目（LP） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 伽师县交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 伽师县交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 446.80 |  | 599.33 |  | 599.33 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 446.80 |  | 599.33 |  | 599.33 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目预算资金599.33万元，资金主要用于发放伽师县十三个乡镇的185名交通劝导员的1-11月的工资，每人每月1250元；1254名护路员的1-11月的工资，县财政每人每月补助250元，实施本项目，将有效提高全民交通安全意识，减少交通违法行为，预防道路交通事故，营造良好的道路交通环境。 |  |  |  |  |  |  | 该项目预算资金599.33万元，截至2024年12月31日，现已支付资金599.33万元，主要用于发放伽师县十三个乡镇的185名交通劝导员的1-11月的工资，每人每月1250元；1254名护路员的1-11月的工资，县财政每人每月补助250元，实施本项目，将有效提高全民交通安全意识，减少交通违法行为，预防道路交通事故，营造良好的道路交通环境。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放交通劝导员补助人次 | >=2036人次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =2036人次 | 8 |  |  |
|  |  |  | 发放护路员补助人次 | >=13794人次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =13794人次 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 补助覆盖率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年11月 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 | =2024年11月 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 交通劝导员补助成本 | <=254.48万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =254.48万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 护路员补助成本 | <=344.85万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =344.85万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全民交通安全意识 | 有效提高 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有效提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 伽师县－西克尔库勒镇－国道314线道路建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 伽师县交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 伽师县交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 10,160.00 |  | 10,160.00 |  | 6,947.09 |  | 10 |  | 68.4% |  | 2.09分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10,160.00 |  | 10,160.00 |  | 6,947.09 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目预算资金10160万元，用于修建普通省道69公里，该项目的实施解决了伽师县东西走向没有高等级道路，方便了6个乡镇45个行政村群众出行，带动了沿线农副产品的运输。 |  |  |  |  |  |  | 该项目预算资金10160万元，截至2024年7月31日，现已支付资金6947.09万元，用于修建普通省道69公里。项目的实施极大解决了伽师县东西走向没有高等级道路，方便了6个乡镇45个行政村群众出行，带动了沿线农副产品的运输。提升了基本公共服务水平、公路安全水平。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持普通省道建设 | >=69公里 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =69公里 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 完工项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年7月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年7月 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付工程建设费用 | <=7368.90万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =6947.09万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 支付其他费用 | <=2791.10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =774.46万元 | 0 | 偏差原因：截至目前支付其他费用774.46万元，改进措施：剩余资金后期按时支付。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | 其他标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 提升 | 7 |  |  |
|  |  |  | 公路安全水平 | 提升 | 其他标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 提升 | 7 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 偏差原因：项目还未完成。改进措施：及时完成项目达成预期效益。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 82.09分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 伽师县2024年农村道路建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 伽师县交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 伽师县交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,543.80 |  | 1,543.80 |  | 1,543.80 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,543.80 |  | 1,543.80 |  | 1,543.80 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成对西克尔库勒镇、江巴孜乡、卧里托格拉克镇8.786公里农村公路进行新建，对卧里托格拉克镇13公里农村公路进行道路大中修，及其桥涵附属设施建设。项目的建设可以有效地解决当地道路畅通，提高农副产品的运输。 |  |  |  |  |  |  | 该项目预算资金1543.8万元，截至2024年12月31日，现已支出资金1543.8万元，主要用于完成对西克尔库勒镇、江巴孜乡、卧里托格拉克镇8.786公里农村公路进行新建，对卧里托格拉克镇13公里农村公路进行道路大中修，及其桥涵附属设施建设。项目的建设可以有效地解决当地道路畅通，提高农副产品的运输。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建农村道路数 | >=8.786公里 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8.786公里 | 8 |  |  |
|  |  |  | 道路大中修里程 | >=13公里 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13公里 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 6 |  |  |
|  |  |  | 完工项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按期完成投资 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年11月 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年11月 | 6 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建农村公路成本 | <=108万元/公里 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =108万元/公里 | 10 |  |  |
|  |  |  | 道路大中修成本 | <=45.75万元/公里 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =45.75万元/公里 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 通行服务水平群众满意度 | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 伽师县2024年小修养护及安全生命防护工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 伽师县交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 伽师县交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 423.00 |  | 587.00 |  | 552.38 |  | 10 |  | 94.1% |  | 8.52分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 423.00 |  | 587.00 |  | 552.38 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目预算资金587万元，主要用于对县域内农村公路进行日常养护，共计201.46公里，项目实施后，方便道路沿线群众的生产生活和出行，有效改善旅游环境和投资环境，促进全县经济发展，使群众满意度不低于95%。 |  |  |  |  |  |  | 该项目预算资金587万元，截至2024年12月31日，已支出552.38万元。主要用于对县域内农村公路进行日常养护，共计201.46公里，项目实施后，将大大改善项目区的客运出行条件，提高客运服务水平，为当地群众的出行提供交通保障。方便道路沿线群众的生产生活和出行，有效改善旅游环境和投资环境，促进全县经济发展，使群众满意度不低于95%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 养护农村公路里程 | >=201.46公里 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =201.46公里 | 8 |  |  |
|  |  |  | 完成小修养护及安全生命防护工程项目数量 | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =2个 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =94.1% | 6.82 | 指标下达时间较晚导致后续资金未及时支付 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 养护农村公路成本 | <=2.91万元/公里 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =10.647万元/公里 | 17.05 | 指标下达时间较晚导致后续资金未及时支付 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善旅游环境和投资环境 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 94.39分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 伽师县2024年第二批农村道路建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 伽师县交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 伽师县交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,379.00 |  | 1,379.00 |  | 1,230.88 |  | 10 |  | 89.3% |  | 7.32分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,379.00 |  | 1,379.00 |  | 1,230.88 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 本项目下达资金1379万元，主要用于建设伽师县2024年第二批农村道路建设项目18.099公里，涉及英买里镇、江巴孜乡、夏普吐勒镇等3个乡镇。道路的改建畅通沿线主要道路，带动区域经济发展，主要内容为：路基、路面、桥涵及附属设施建设；项目实施完成后可提高公路的交通运输效率。 |  |  |  |  |  |  | 本项目预算资金1379万元，截至2024年12月31日已支付1230.88万元，主要用于建设伽师县2024年第二批农村道路建设项目18.099公里。涉及英买里镇、江巴孜乡、夏普吐勒镇等3个乡镇。道路的改建畅通沿线主要道路，带动区域经济发展，主要内容为：路基、路面、桥涵及附属设施建设；项目实施完成后可提高公路的交通运输效率，有效改善所在乡村群众出行困难及交通安全状况。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改建四级道路里程 | >=18.10公里 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =18.1公里 | 8 |  |  |
|  |  |  | 涉及乡镇数量 | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =3个 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 改建道路里程成本 | <=1308.2万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 | =1160.1万元 | 7.17 | 偏差原因：项目还未按时竣工结算。改进措施：后期按时竣工结算，及时进行资金审批，完成项目支付。 |  |
|  |  |  | 前期费用 | <=70.80万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 | =70.8万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善所在乡村群众出行困难及交通安全状况 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效改善 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人口满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 86.49分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 伽师县交通局2023年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 伽师县交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 伽师县交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,237.20 |  | 1,237.20 |  | 1,237.20 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,237.20 |  | 1,237.20 |  | 1,237.20 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 伽师县2023年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金共1237.2万元，农村客运车辆610辆，涉及530人，一共发放1231.2万元，城市交通发展车辆共6辆，涉及6人，一共发放6万元。发展农村客运和城市交通发展，着力保障驾驶员基本利益，有助于改进运输企业服务质量。 |  |  |  |  |  |  | 该项目预算资金1237.2万元，截至2024年8月31日，现已支出资金1237.2万元，预算执行率为100%。主要用于农村客运车辆610辆，涉及530人，一共发放1231.2万元，城市交通发展车辆共6辆，涉及6人，一共发放6万元。发展农村客运和城市交通发展，着力保障驾驶员基本利益，改进了运输企业服务质量。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村客运车数量 | >=610辆 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =610辆 | 8 |  |  |
|  |  |  | 城市新能源公交营运车数量 | >=10辆 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10辆 | 8 |  |  |
|  |  |  | 2023年新购置新能源出租车数量 | >=6辆 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6辆 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年8月31日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =2024年8月31日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 农村客运车辆补贴金额 | <=1211.10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =1211.1万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 城市新能源公交营运车辆补贴金额 | <=20.10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =20.1万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 2023年新购置新能源出租车购置补贴金额 | <=6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =6万元 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高驾驶员经济水平、提高服务质量 | 有效提高 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有效提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益驾驶员满意度 | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 伽师县交通运输局2024年交管员项目（LP） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 伽师县交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 伽师县交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 17.47 |  | 32.79 |  | 32.79 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.47 |  | 32.79 |  | 32.79 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目预算资金32.79万元，资金主要用于发放伽师县十二个乡镇的13名交管员的3-11月的工资及社保，县财政每人每月岗位补贴1602.38元，社保补贴1085.13元，实施本项目，将有效提高全民交通安全意识，减少交通违法行为，预防道路交通事故，营造良好的道路交通环境。 |  |  |  |  |  |  | 该项目预算资金32.79万元，截至2024年12月31日，现已支出资金32.79万元，主要用于发放伽师县十二个乡镇的13名交管员的3-11月的工资及社保，县财政每人每月岗位补贴1602.38元，社保补贴1085.13元，实施本项目，将有效提高全民交通安全意识，减少交通违法行为，预防道路交通事故，营造良好的道路交通环境。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放交管员补贴人数 | >=13人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13人 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 补贴覆盖率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年11月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证,工作资料 | =2024年11月 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 交管员岗位补贴成本 | =128992元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =128992元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 交管员社保补贴成本 | =198864.61元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =198864.61元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全民交通安全意识 | 有效提高 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 交管员满意度 | =100% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 伽师县交通运输局2024年水土保持补偿费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 伽师县交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 伽师县交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 258.41 |  | 258.41 |  | 258.41 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 258.41 |  | 258.41 |  | 258.41 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目预算金额258.41万元，用于支付伽师县2024年西克尔库勒新镇交通基础设施建设项目、伽师县2024年乡村产业路建设项目、2024村组道路建设项目前期费3个项目的水土保持补偿费、林地补偿安置费、草原补偿费、森林植被恢复费，项目实施可规范项目执行程序，完善项目前期手续，从而保障项目实施的合法合规性。 |  |  |  |  |  |  | 该项目预算资金258.41万元，截至2024年12月31日，现已支付258.41万元，用于支付伽师县2024年西克尔库勒新镇交通基础设施建设项目、伽师县2024年乡村产业路建设项目、2024村组道路建设项目前期费3个项目的水土保持补偿费、林地补偿安置费、草原补偿费、森林植被恢复费，项目实施可规范项目执行程序，完善项目前期手续，从而保障项目实施的合法合规性。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目个数 | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月25日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 伽师县2024年西克尔库勒新镇交通基础设施建设项目前期费 | <=50.60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =50.6万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 伽师县2024年乡村产业路建设项目前期费 | <=99.95万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =99.95万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 2024村组道路建设项目前期费 | <=107.85万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =107.85万元 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 规范项目执行程序 | 有效规范 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有效规范 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 上级主管部门满意度 | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

### 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

## 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》