部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金

实施单位（公章）：伽师县应急管理局

主管部门（公章）：伽师县应急管理局

项目负责人（签章）：吴国文

填报时间：2025年03月14日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（一）项目概况
1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件和规定，旨在支持各县尾矿库风险隐患治理项目建设，提升尾矿库安全风险防控能力，防范遏制尾矿库安全生产事故，营造良好的安全生产环境及良好的营商环境，激励各企业落户伽师，提升伽师县经济水平，同时，减少旧尾矿库对周围环境的危害，保护生态环境。。
2. 主要内容及实施情况
本项目主要用于铜辉矿业旧尾矿库闭库项目，伽师县铜辉矿业有限责任公司旧尾矿库尾矿库等别为五等，自2012年便处于停用状态，根据《国家矿山安监局 财政部关于印发尾矿库风险隐患治理工作总体方案的通知》要求，申请闭库治理。现准备进行闭库，闭库工程总工程量约27万立方米，预计总施工费用793.49万元，根据根据喀地财建[2024]44号文件，关于下达2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算[尾矿库风险隐患治理支出]的通知，下达中央闭库建设项目补助资金508万元已到我局，剩余258.49万元由伽师县铜辉矿业有限责任公司承担。
3.项目实施主体
伽师县应急管理局为行政机关，纳入2024年部门决算编制范围的有3个办公室：行政办公室、防灾减灾和应急管理股、安全生产基础股，下辖事业单位：伽师县自然灾害综合监测预警中心、矿山安全服务保障中心、应急管理综合行政执法大队。
编制人数26人，其中：行政人员编制.8人、工勤1人、参公0人、事业编制17人。实有在职人数25人，其中：行政在职8人、工勤0人、参公0人、事业在职17人。离退休人员4人，其中：行政退休人员4人、事业退休0人。
4. 资金投入和使用情况
根据根据喀地财建[2024]44号文件，关于下达2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算[尾矿库风险隐患治理支出]的通知，下达中央闭库建设项目补助资金508万元。
截至2024年12月31日，实际支出308.4万元，预算执行率60%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）项目绩效目标
项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
主要支持各县尾矿库风险隐患治理项目建设，提升尾矿库安全风险防控能力，防范遏制尾矿库安全生产事故，营造良好的安全生产环境及良好的营商环境，激励各企业落户伽师，提升伽师县经济水平，同时，减少旧尾矿库对周围环境的危害，保护生态环境。。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：一是严格按照项目实施方案，编制项目资金使用计划，加快资金支出进度，确保资金应付尽付。二是严格按照《项目资金管理办法》的要求，加强项目资金使用的管理，切实做到专款专用，严禁任何单位或个人非法占用或挪作他用。三是切实加强对项目资金使用的监督和管理，严防截留或挪用项目资金。
具体实施工作:本项目自2024年8月1日开始启动，自项目启动之日拨付项目总资金508万元的20%，合计101.6万元；在第一阶段坝体修整工程实施完毕，且第三方机构验收合格后拨付第二笔项目资金总资金508万元的20%，合计101.6万元；在第二阶段防排洪系统工程实施完毕，且第三方机构验收合格后拨付第三笔项目资金总资金508万元的20%，合计101.6万元；在第三阶段库区整治及维护设施工程、安全监测工程实施完毕，且第三方机构验收合格后拨付第四笔项目资金总资金508万元的40%，合计203.2万元。以上508万元项目资金共分为四个阶段进行支付，且确保项目由第三方机构验收合格后予以支付。
验收阶段的具体工作：一是每个阶段实施完毕后，组织相关行业部门及专家对项目完成情况进行验收，待项目验收合格后，再支付相关资金。二是项目拨付过程中，严格按照项目实施方案及财政相关规章制度拨付项目资金。三是，待项目实施完毕后，对档案材料进行规范性整理，并加以存档。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围
1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件和规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件和规定，以2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准
1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益指标下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金项目绩效评价指标体系及综合评分表
一级指标    二级指标                 三级指标                              得分
决策（15分）    项目立项（5分）           立项依据充分性（3分）                 3
立项程序规范性（2分）                       2
绩效目标（5分）           绩效目标合理性（3分）                       3
绩效指标明确性（2分）                     2
资金投入（5分）           预算编制科学性（3分）                       3
资金分配合理性（2分）                       2
过程（20分）    资金管理（10分）   资金到位率（3分）                       3
预算执行率（3分）                       1.8
资金使用合规性（4分）                       4
组织实施（10分）   管理制度健全性（5分）                       5
制度执行有效性（5分）                       5
产出（45分） 产出数量（10分）   实际完成率（10分）                       6
产出质量（10分）   质量达标率（10分）                       0
产出时效（10分）   完成及时性（10分）                       5
产出成本（15分）   成本节约率（15分）                       12.5
效益（20分） 项目效益（20分）          实施效益（10分）                       6
                                          满意度（10分）	                      10 
合   计           100                          100                                    73.3
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（三）绩效评价工作过程
第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
乃再尔·亚森任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
吴国文普任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
买尔吾甫江任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。
第四阶段：撰写与提交评价报告
项目撰写绩效评价报告，按照财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。
第五阶段：归集档案
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

三、综合评价情况及评价结论
（一）综合评价情况
通过实施2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金项目产生提升尾矿库安全风险防控能力，防范遏制尾矿库安全生产事故，营造良好的安全生产环境及良好的营商环境，激励各企业落户伽师，提升伽师县经济水平，同时，减少旧尾矿库对周围环境的危害，保护生态环境。效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过喀地财建[2024]44号文件，关于下达2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算[尾矿库风险隐患治理支出]的通知文件立项，项目实施符合项目实施方案及政策文件要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金项目项目预算安排508万元，实际支出304.8万元，预算执行率60%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：自2024年8月1日开始启动，自项目启动之日拨付项目总资金508万元的20%，合计101.6万元；在第一阶段坝体修整工程实施完毕，且第三方机构验收合格后拨付第二笔项目资金总资金508万元的20%，合计101.6万元；在第二阶段防排洪系统工程实施完毕，且第三方机构验收合格后拨付第三笔项目资金总资金508万元的20%，合计101.6万元；在第三阶段库区整治及维护设施工程、安全监测工程实施完毕，且第三方机构验收合格后拨付第四笔项目资金总资金508万元的40%，合计203.2万元。以上508万元项目资金共分为四个阶段进行支付，且确保项目由第三方机构验收合格后予以支付。
项目效益：通过实施此项目产生减少矿山领域事故发生及财产损失、提升全县矿山领域安全生产治理水平的效益
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金项目项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分73.3分，绩效等级为“中”。
项目绩效评价评分情况表
 指标	               权重  	   得分率	    实际得分 
项目决策         15     100%        15
项目过程         20     94%                18.8
项目产出         45     58.75%        23.5
项目效益         10     60%                6
项目满意度              10     100%        10
合计                 100     73.3%        73.3

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：
结合伽师县应急管理局职责，并组织实施。围绕2024年度工作重点和工作计划制定经费预算。该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，根据伽师县应急管理局喀地财建[2024]44号文件，《关于下达2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算[尾矿库风险隐患治理支出]》的通知文件等文件为立项依据，结合单位的管理职责和履职效能组织实施，围绕单位的本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。
综上，该指标满分为3分，根据评分标准得3分。
（2）立项程序规范性：
①项目根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上会研究确定最终预算方案，严格按照规定的程序申请设立，得1分。
②项目的审批文件及材料符合相关要求，得0.5分。
③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得0.5分。
综上，该指标满分为2分，根据评分标准得2分。
（3）绩效目标合理性：
我单位对本项目制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化。
①项目严格按照《2022年自治区分行业分领域绩效指标体系》设置了《项目支出绩效目标表》得0.5分。
②项目绩效目标中设立的指标内容，与本项目实际工作内容相关，得1分；
③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分。
④经查证，本项目预算确定金额、预算批复的项目投资额都为508.00万元，故绩效目标金额与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。
综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。
（4）绩效指标明确性：
①本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标7个，三级指标12个，定量指标9个，定性指标3个，指标量化率为75.0%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分。
②该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为坝体修整工程量（万/立方米）18.2万/立方米、防排洪系统工程量（万/立方米）4.3万/立方米，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“资金拨付及时率100%、项目完成时间2024年12月25日前”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
③本项目与项目目标任务数及计划数相对应，得0.5分。
综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。
（5）预算编制科学性：
①本2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金项目，即预算编制较科学且经过论证；预算申请内容为该项目主要用于尾矿库闭库工作（坝体修整工程18.20万立方米、防排洪系统工程4.30万立方米、库区整治及维护设施工程4.50万立方米），项目金额508万元；主要支持各县尾矿库风险隐患治理项目建设，提升尾矿库安全风险防控能力，防范遏制尾矿库安全生产事故，营造良好的安全生产环境及良好的营商环境，激励各企业落户伽师，提升伽师县经济水平，同时，减少旧尾矿库对周围环境的危害，保护生态环境，项目实际内容为该项目预算资金508万元，截止2024年12月31日，已支付资金304.8万元，主要用于尾矿库闭库工作，支持各县尾矿库风险隐患治理项目建设，提升尾矿库安全风险防控能力，防范遏制尾矿库安全生产事故，营造良好的安全生产环境及良好的营商环境，激励各企业落户伽师，提升伽师县经济水平，同时，减少旧尾矿库对周围环境的危害，保护生态环境，预算申请与《2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金项目实施方案》中涉及的项目内容匹配，得0.5分。
②根据伽师县应急管理局喀地财建[2024]44号文件，《关于下达2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算[尾矿库风险隐患治理支出]》的通知文件，本项目预算内容与项目内容匹配，得0.5分。
③本项目的预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，得1分。
④本项目预算确定的项目投资额及资金量与工作任务相匹配，得1分。
综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。
（6）资金分配合理性：
①本项目资金分配以《关于申请2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金项目资金的请示》和《2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金项目实施方案》为依据进行资金分配充分，本项目实际到位资金508.00万元，预算资金分配依据充分，得1分。
②本项目资金分配额度合理，与我单位实际情况相适应，得1分。
综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分18.2分，得分率为100%。
（1）资金到位率：
本项目预算安排总额为508.00万元，实际到位508.00万元，资金到位率100%。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（508.00万元/508.00万元）×100%=100%。
综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。
（2）预算执行率：
本项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行。
经查证支付凭证、资金申请报告资料，该项目实际到位资金为508.00万元，实际支出资金为304.8万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（508.00万元/304.8万元）×100%=60%。
综上，该指标满分3分，根据评分标准得1.8分。
（3）资金使用合规性：
①经查证项目的支付凭证，项目资金的使用依据《伽师县应急管理局资金管理办法》，得1分。
②资金的拨付有较为完整的审批程序和手续，得1分。
③经查证项目支付凭证等资料，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，得1分。
④经查证，项目资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。
综上，该指标满分4分，根据评分标准得4分。
（4）管理制度健全性：
①我单位制定了《伽师县应急管理局预算绩效管理工作实施办法》《伽师县应急管理局项目资金管理办法》健全完整的各项管理制度，得2分。
②相关制度的制定依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《事业单位财务规则》、《会计基础工作规范》等国家法律法规文件，符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，得3分。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。
（5）制度执行有效性：
①该项目的实施符合《伽师县应急管理局管理办法》《伽师县应急管理局管理制度》《伽师县应急管理局采购业务管理制度》《伽师县应急管理局合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目过程均按照相关制度执行，基本完成既定目标；经查证会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证会议纪要、项目资金支付审批表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金项目工作领导小组，由乃再尔·亚森任组长，负责项目的组织工作；吴国文任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：买尔吾甫江，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分23.5分，得分率为58.75%。
（1）对于“产出数量”
坝体修整工程量（（万/立方米）指标，预期指标值为小于等于18.2万/立方米，实际完成值为10.92万/立方米，指标完成率为60%，偏差原因：由于铜辉矿业有限公司项目启动时间晚，且入冬后项 目无法实施，故项目延长至 2025 年 12 月之前完成；采取措施：督促企业加快项目实施，保证尽快完成项目实施。
未达到预期目标，根据评分标准，该指标未完成，权重5分，该指标扣2分，得3分。
防排洪系统工程量（万/立方米）指标，预期指标值为小于等于4.3万/立方米，实际完成值为2.58万/立方米，指标完成率为60%，偏差原因：由于铜辉矿业有限公司项目启动时间晚，且入冬后项 目无法实施，故项目延长至 2025 年 12 月之前完成；采取措施：督促企业加快项目实施，保证尽快完成项目实施。
未达到预期目标，根据评分标准，该指标未完成，权重5分，该指标扣2分，得3分。
合计得6分。
（2）对于“产出质量”：
项目验收合格率指标，预期指标值为100%，实际完成值为0%，指标完成率为0%，偏差原因：由于铜辉矿业有限公司项目启动时间晚，且入冬后项 目无法实施，故项目延长至 2025 年 12 月之前完成；采取措施：督促企业加快项目实施，保证尽快完成项目实施。
未达到预期目标，根据评分标准，该指标未完成，权重10分，该指标得0分。
合计得0分。
（3）对于“产出时效”：
资金拨付及时率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
项目完成时间指标，预期指标值为2025年12月25日前，实际完成值为实现目标程度较低，指标完成率为0%，偏差原因：由于铜辉矿业有限公司项目启动时间晚，且入冬后项目无法实施，故项目延长至2025年12月之前完成；采取措施：督促企业加快项目实施，保证尽快完成项目实施。
未达到预期目标，根据评分标准，该指标未完成，权重5分，该指标扣5分，得0分。
合计得5分。
（4）对于“产出成本”：
项目启动之日拨付资金指标，预期指标值为101.6万元，实际完成值为101.6万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
第一阶段坝体修整工程实施完毕支付资金（万元）指标，预期指标值为小于等于101.6万元，实际完成值为=101.6万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
第二阶段防排洪系统工程实施完毕支付资金（万元）指标，预期指标值为小于等于101.6万元，实际完成值为101.6万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
第二阶段防排洪系统工程实施完毕支付资金（万元）指标，预期指标值为小于等于101.6万元，实际完成值为101.6万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
第三阶段库区整治及维护设施工程、安全监测工程实施完毕支付资金（万元指标，预期指标值为小于等于203.20万元，实际完成值为0万元，指标完成率为0%，偏差原因：由于铜辉矿业有限公司项目启动时间晚，且入冬后项 目无法实施，故项目延长至 2025 年 12 月之前完成；采取措施：督促企业加快项目实施，保证尽快完成项目实施。
未达到预期目标，根据评分标准，该指标未完成，权重2.5分，该指标扣2.5分，得0分。
合计得分：12.5分

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况
项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为10分，实际得分6分，得分率为60%。
（1）对于“社会效益指标”：
减少矿山领域事故发生及财产损失指标，该指标预期指标值为长期，实际完成值为目标实现程度较低，指标完成率为60%，偏差原因：由于铜辉矿业有限公司项目启动时间晚，且入冬后项 目无法实施，故项目延长至 2025 年 12 月之前完成；采取措施：督促企业加快项目实施，保证尽快完成项目实施。
未达到预期目标，根据评分标准，该指标未完成，权重5分，该指标扣2分，得3分。
（2）对于“经济效益指标”：
提升全县矿山领域安全生产治理水平指标，该指标预期指标值为有效提升，实际完成值为目标实现程度较低，指标完成率为60%，偏差原因：由于铜辉矿业有限公司项目启动时间晚，且入冬后项 目无法实施，故项目延长至 2025 年 12 月之前完成；采取措施：督促企业加快项目实施，保证尽快完成项目实施。
未达到预期目标，根据评分标准，该指标未完成，权重5分，该指标扣2分，得3分。

（五）满意度指标完成情况分析。

满意度指标由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
对于“满意度指标：矿山企业满意度，该指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金项目预算508万元，到位508万元，实际支出304.8万元，预算执行率为60%，项目绩效指标总体完成率为66.7%，偏差率为6.7%,偏差原因：由于铜辉矿业有限公司项目启动时间晚，且入冬后项目无法实施，故项目延长至2025年12月之前完成；采取措施：督促企业加快项目实施，保证尽快完成项目实施。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
首先，建立完善的预算管理体系是至关重要的。预算是财务管理的基础，通过制定详细的预算计划，可以确保经费的合理分配和使用。以下是一些具体的做法：1.制定年度预算，涵盖所有部门和项目，确保全面性。2.定期监控预算执行情况，及时发现并解决偏差。
其次，严格的财务管理制度是确保经费合理使用的关键。以下是一些重要的制度和措施：1.明确财务审批流程，确保所有支出符合规定。2.建立经费使用的监督机制，防止滥用和浪费。3.定期进行财务审计，确保经费使用的合规性。
此外，优化经费分配也是提高经费使用效率的重要手段。以下是一些优化经费分配的方法：1.根据业务需求和战略目标，合理分配经费。2.定期评估经费分配的合理性，及时调整。3.采用成本效益分析，确保资源投入到最有价值的项目中。
最后，提高经费使用效率可以通过以下方式实现：1.加强财务人员业务培训，提高财务人员对经费管理的认识。2.采用信息化管理手段，提高财务管理的效率和透明度。
通过以上经验和做法，我单位可以有效地管理业务经费，确保其合理使用和财务健康。
（二）存在问题及原因分析
一是绩效目标设计未完整反映年度工作任务。质量指标缺失自然灾害防范化解等重点工作质量评价指标。绩效目标与预算确定的资金量不够匹配。
二是未制定项目相关实施方案未对细化的子项目制定相关实施方案，未明确科室专项资金使用管理中的分工。
由于铜辉矿业有限公司项目启动时间晚，且入冬后项目无法实施，故项目延长至2025年12月之前完成；采取措施：督促企业加快项目实施，保证尽快完成项目实施。

七、有关建议

1、在项目开始阶段进行全面的需求分析和可行性研究，制定详尽的项目计划和风险管控计划，避免在实施过程中出现可能影响项目正常进行的各类风险。
2、加强对预算单位管理人员相关专业知识的培训和继续教育，在做年初预算时充分听取各科室部门的意见建议，确保预算精准，提高预算水平。
   3、加强对项目资金的全流程管理，对项目预算编报可执行性和资金需求合理性、资金支付合规性进行审核。 
 4、根据项目设立的目标及实际情况，对项目进行分类管理和监管，包括预算编制要求、资金支付管理、预算执行期限、绩效评价要求等。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告所反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。