伽师县水利局2024年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（1）负责保障水资源的合理开发利用。拟订地方性水利发展规划和政策，组织编制全县水资源发展规划，防洪规划等水利规划。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨县域水中长期供求规划，水量分配方案并监督实施。负责重要调水工程的水资源调度。负责实施取水许可、水资源论证，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（4）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织实施地下水超采区综合治理；发布水资源公报。

（5）负责节约用水工作。实施节约用水政策。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（6）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利设施网络建设。负责重要河流及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复。

（7）负责全县水利工程建设与运行管理。负责监督水利工程安全运行。

（8）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责重点水土保持建设项目的实施。

（9）指导农村水利工作。负责开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（10）负责涉水违法事件的查处，协调乡（镇）水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝的安全监督。指导水利建设市场的监督管理，负责实施水利工程建设的监督。

（11）开展水利科技工作。负责开展水利行业质量监督工作；拟订全县水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。

（12）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。承担水情旱情监测预警工作。组织编制河流湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

（14）职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

### 二、机构设置及人员情况

伽师县水利局2024年度，实有人数228人，其中：在职人员117人，减少16人；离休人员0人，增加0人；退休人员111人,增加8人。

伽师县水利局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、财务室、水资源管理办公室、水利规划建设和水土保持办公室、运行管理办公室。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计107,972.91万元，其中：本年收入合计107,972.91万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计107,972.91万元，其中：本年支出合计107,972.91万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加43,258.42万元，增长66.85%，主要原因是：本年增加伽师县克孜河南岸总干渠续建配套与现代化改造项目、伽师县青年灌区续建配套与现代化改造项目、夏合曼渠首除险加固工程项目、伽师县英阿瓦提渠首除险加固工程项目、喀什噶尔河伽师县红旗干渠续建配套与现代化改造项目、喀什噶尔河灌区伽师县10乡4村支渠续建配套与现代化改造项目、喀什噶尔河灌区伽师县10乡8村支渠续建配套与现代化改造项目、喀什噶尔河灌区伽师县10乡同干麻扎村支渠续建配套与现代化改造项目、喀什噶尔河灌区伽师县10乡多朗支渠续建配套与现代化改造项目、喀什噶尔河灌区伽师县八乡南干渠续建配套与现代化改造项目、喀什噶尔河灌区伽师县8乡北干渠续建配套与现代化改造项目等项目，导致经费较上年增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入107,972.91万元，其中：财政拨款收入106,070.34万元，占98.24%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,902.58万元，占1.76%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出107,972.91万元，其中：基本支出1,913.93万元，占1.77%；项目支出106,058.98万元，占98.23%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计106,070.34万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入106,070.34万元。财政拨款支出总计106,070.34万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出106,070.34万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加44,600.54万元，增长72.56%，主要原因是：本年增加伽师县克孜河南岸总干渠续建配套与现代化改造项目、伽师县青年灌区续建配套与现代化改造项目、夏合曼渠首除险加固工程项目、伽师县英阿瓦提渠首除险加固工程项目、喀什噶尔河伽师县红旗干渠续建配套与现代化改造项目、喀什噶尔河灌区伽师县10乡4村支渠续建配套与现代化改造项目、喀什噶尔河灌区伽师县10乡8村支渠续建配套与现代化改造项目、喀什噶尔河灌区伽师县10乡同干麻扎村支渠续建配套与现代化改造项目、喀什噶尔河灌区伽师县10乡多朗支渠续建配套与现代化改造项目、喀什噶尔河灌区伽师县八乡南干渠续建配套与现代化改造项目、喀什噶尔河灌区伽师县8乡北干渠续建配套与现代化改造项目等项目，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数95,142.25万元，决算数106,070.34万元，预决算差异率11.49%，主要原因是：本年年中追加喀什噶尔河灌区续建配套与节水改造工程伽师县八九乡防渗改建工程、2024年农业水价综合改革节水奖励和精准补贴项目、伽师县城乡饮水安全工程、伽师县古勒鲁克乡北部山洪沟治理工程项目、喀什噶尔河伽师县红旗干渠续建配套与现代化改造项目、喀什噶尔河灌区伽师县10乡4村支渠续建配套与现代化改造项目、喀什噶尔河灌区伽师县10乡8村支渠续建配套与现代化改造项目、喀什噶尔河灌区伽师县10乡同干麻扎村支渠续建配套与现代化改造项目、喀什噶尔河灌区伽师县10乡多朗支渠续建配套与现代化改造项目、喀什噶尔河灌区伽师县八乡南干渠续建配套与现代化改造项目、喀什噶尔河灌区伽师县8乡北干渠续建配套与现代化改造项目等项目，导致预决算存在差异。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出106,002.12万元，占本年支出合计的98.17%。与上年相比，增加85,777.01万元，增长424.11%，主要原因是：本年增加伽师县克孜河南岸总干渠续建配套与现代化改造项目、伽师县青年灌区续建配套与现代化改造项目、夏合曼渠首除险加固工程项目、伽师县英阿瓦提渠首除险加固工程项目、喀什噶尔河伽师县红旗干渠续建配套与现代化改造项目、喀什噶尔河灌区伽师县10乡4村支渠续建配套与现代化改造项目、喀什噶尔河灌区伽师县10乡8村支渠续建配套与现代化改造项目、喀什噶尔河灌区伽师县10乡同干麻扎村支渠续建配套与现代化改造项目、喀什噶尔河灌区伽师县10乡多朗支渠续建配套与现代化改造项目、喀什噶尔河灌区伽师县八乡南干渠续建配套与现代化改造项目、喀什噶尔河灌区伽师县8乡北干渠续建配套与现代化改造项目等项目，导致经费较上年增加。与年初预算相比,年初预算数95,074.03万元，决算数106,002.12万元，预决算差异率11.49%，主要原因是：本年年中追加喀什噶尔河灌区续建配套与节水改造工程伽师县八九乡防渗改建工程、2024年农业水价综合改革节水奖励和精准补贴项目、伽师县城乡饮水安全工程、伽师县古勒鲁克乡北部山洪沟治理工程项目、喀什噶尔河伽师县红旗干渠续建配套与现代化改造项目、喀什噶尔河灌区伽师县10乡4村支渠续建配套与现代化改造项目、喀什噶尔河灌区伽师县10乡8村支渠续建配套与现代化改造项目、喀什噶尔河灌区伽师县10乡同干麻扎村支渠续建配套与现代化改造项目、喀什噶尔河灌区伽师县10乡多朗支渠续建配套与现代化改造项目、喀什噶尔河灌区伽师县八乡南干渠续建配套与现代化改造项目、喀什噶尔河灌区伽师县8乡北干渠续建配套与现代化改造项目等项目，导致预决算存在差异。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)76.03万元,占0.07%。

2.卫生健康支出(类)25.64万元,占0.02%。

3.农林水支出(类)105,053.79万元,占99.11%。

4.住房保障支出(类)44.08万元,占0.04%。

5.其他支出(类)802.59万元,占0.76%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少170.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少伽师县英阿瓦提除险加固工程（初步设计）、伽师县克孜河总干渠项目（初步设计）等项目。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为6.43万元，比上年决算增加3.51万元，增长120.21%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为54.36万元，比上年决算减少1.64万元，下降2.93%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为15.24万元，比上年决算减少8.49万元，下降35.78%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为23.10万元，比上年决算减少0.90万元，下降3.75%,主要原因是：本年在职人员减少，导致行政单位医疗经费减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为2.53万元，比上年决算增加0.18万元，增长7.66%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

7.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):支出决算数为424.49万元，比上年决算减少67.06万元，下降13.64%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

8.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):支出决算数为103,604.22万元，比上年决算增加95,766.42万元，增长1,221.85%,主要原因是：本年增加喀什噶尔河灌区续建配套与节水改造工程伽师县八九乡防渗改建工程、2024年农业水价综合改革节水奖励和精准补贴项目、伽师县城乡饮水安全工程、伽师县古勒鲁克乡北部山洪沟治理工程项目、喀什噶尔河伽师县红旗干渠续建配套与现代化改造项目、喀什噶尔河灌区伽师县10乡4村支渠续建配套与现代化改造项目、喀什噶尔河灌区伽师县10乡8村支渠续建配套与现代化改造项目、喀什噶尔河灌区伽师县10乡同干麻扎村支渠续建配套与现代化改造项目、喀什噶尔河灌区伽师县10乡多朗支渠续建配套与现代化改造项目、喀什噶尔河灌区伽师县八乡南干渠续建配套与现代化改造项目、喀什噶尔河灌区伽师县8乡北干渠续建配套与现代化改造项目等项目。

9.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):支出决算数为358.40万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年伽师县水利局2024年南疆三地州水管单位公益性人员补助项目资金与伽师县水利局2023年南疆三地州水管单位公益性人员补助项目资金与上年一致，无变化。

10.农林水支出(类)水利(款)水文测报(项):支出决算数为0.52万元，比上年决算减少172.24万元，下降99.70%,主要原因是：本年减少伽师县水利局2022年新建6口地下水监测井（站）项目、喀什地区伽师县2023年2口地下水监测井（站）项目等项目资金。

11.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算数为24.01万元，比上年决算减少19.98万元，下降45.42%,主要原因是：本年减少伽师县和夏阿瓦提镇37村堤防修复工程、2023年山洪灾害工程建设、维修养护及群防群策项目等项目资金。

12.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项):支出决算数为7.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长250.00%,主要原因是：本年增加2024年中央水利发展资金2024年小型水库维修养护项目资金。

13.农林水支出(类)水利(款)农村供水(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少40.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少伽师县水利局农村自来水厂供水用电补助资金。

14.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为605.58万元，比上年决算增加51.30万元，增长9.26%,主要原因是：本年增加2022年度伽师县水利局井电双控设备运行维护服务费。

15.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为29.57万元，比上年决算减少10,052.80万元，下降99.71%,主要原因是：本年减少伽师县城乡一体化供水工程老旧管网巩固提升工程(一期）、伽师县城乡一体化供水工程老旧管网巩固提升工程(二期）、伽师县城乡一体化供水工程老旧管网巩固提升工程(三期）。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为44.08万元，比上年决算减少0.62万元，下降1.39%,主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少。

17.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为802.59万元，比上年决算增加484.33万元，增长152.18%,主要原因是：本年增加伽师县伽师河克曼渠首除险加固工程。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出570.24万元，其中：人员经费570.24万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费0.00万元，包括：无公用经费。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计68.22万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入68.22万元。政府性基金预算财政拨款支出总计68.22万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出68.22万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少41,176.47万元，下降99.83%，主要原因是：本年减少伽师县古勒鲁克乡支渠建设项目、伽师县卧里托格拉克镇支渠建设项目、伽师县和夏阿瓦提镇支渠建设项目、喀什地区伽师县青年中型灌区续建配套与现代化改造项目、伽师县克孜勒苏乡支渠建设项目。与年初预算相比，年初预算数68.22万元，决算数68.22万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

政府性基金预算财政拨款支出68.22万元。

1.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少57.48万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少伽师县水利局2023年中央水库移民扶持基金直补项目。

2.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少164.20万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少伽师县2023年大中型水库移民后期扶持项目水利基础设施维修养护工程。

3.农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项):支出决算数为57.42万元，比上年决算增加57.42万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加本科目伽师县水利局2024年中央水库移民扶持基金项目。

4.农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项):支出决算数为10.80万元，比上年决算增加10.80万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加本科目伽师县水利局2024年中央水库移民扶持基金项目。

5.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少41,000.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少伽师县古勒鲁克乡支渠建设项目、伽师县卧里托格拉克镇支渠建设项目、伽师县和夏阿瓦提镇支渠建设项目、喀什地区伽师县青年中型灌区续建配套与现代化改造项目、伽师县克孜勒苏乡支渠建设项目。

6.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少23.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少伽师县城乡一体化供水工程老旧管网巩固提升工程（二期）项目资金。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由水费收入保障。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数17.15万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：年初安排预算，但未使用，因水利局运行经费来源为水费收入。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数16.80万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：年初安排预算，但未使用，因水利局运行经费来源为水费收入。公务接待费全年预算数0.35万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：年初安排预算，但未使用，因水利局运行经费来源为水费收入。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度伽师县水利局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排机关运行经费支出。

#### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额273.17万元，其中：政府采购货物支出32.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出240.61万元。

授予中小企业合同金额203.16万元，占政府采购支出总额的74.37%，其中：授予小微企业合同金额203.05万元，占政府采购支出总额的74.33%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋200.00平方米，价值77.96万元。车辆1辆，价值6.52万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额107,972.91万元，实际执行总额107,972.91万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数16,958.83万元，全年执行数13,249.36万元。预算绩效管理取得的成效：一是根据《项目绩效管理办法》及单位相关项目管理制度的规定，对项目的实施进行监督管理。水利局各业务部门从大局出发，充分发挥各自的职能，在项目实施、工程实施、资金筹措与管理等方面，我局能够转变作风，主动为基层搞服务、办实事，特别是项目立项、水资源论证等项工作中，做好协调配合，为加快全县水利发展贡献力量。做到精心施工、加快重点水利项目建设。我局严格实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，建立和完善工程质量“四制”管理体系，落实工程安全责任制，确保每一项工程有一整套科学、完整的管理系统和管理方法，使每项工程建设规范、有序地进行。通过落实各项监督管理制度，确保项目正常运转，长期发挥效益。二是我局制定了《伽师县水利局预算绩效管理工作实施办法》，使预算绩效管理制度化，通过严格执行预算绩效管理，实现预算绩效管理一体化，已基本实现全过程、全覆盖的预算管理，为我县水利事业的发展提供有力保障。在项目实施过程中，严格项目实施成本控制，各项目实施中未出现超概算的大的变更情况。成本控制情况良好。在项目实施过程中始终坚持成本控制是项目管理的核心。对项目建设费用进行预测、计划、控制等来实现预定的成本目标，尽可能地降低项目成本费用。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理的认知有所偏差，存在填报不规范的情况。由于绩效填报人员业务素质情况，以及填报人员与会计之间的配合程度，同时填报人员不能确保对水利部门的各项工作都有深入了解，因而在填写绩效信息的时候往往存在不规范的情况出现。往往是按照财政局聘请的绩效三方人员进行审核，按照审核人员安排进行填报。事实上，成功的绩效填报需要单位各部门与财务人员密切地合作。但在实际工作中，不可避免出现部门间信息不对称、业务不了解、沟通不畅等问题，二是管理意识淡薄，存在无关紧要的心理，导致绩效编制工作有差距。部分绩效填报人员对绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是水利局在我县农口单位中，项目执行较多，单位执行资金量大，需要在今后项目执行中加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。同时需要对业务部门人员开展绩效培训，通过增加频次和力度，明确绩效目标设置的合理性，完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。在项目执行中，通过对各绩效目标的实现为目的，通过合理的项目管理措施，提升预算精细化管理水平。二是加强学习，明确职责，完善制度。强化单位主要领导是项目绩效管理的主体责任意识，让领导层正确认识预算管理的重要性，从思想上重视预算绩效管理工作。完善我局绩效管理制度，加大绩效人员的培训力度，尤其是项目执行管理人员明确项目实施的绩效目标的实现，确保项目实施后效益的发挥。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

| 单位整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 伽师县水利局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度总资金： | 95,142.25 | 107,972.91 | 107,972.91 | 10 | 100.00% | 10 |  |
|  | 上级资金： | 94,021.58 | 104,764.27 | 104,764.27 | — | — | — |  |
|  | 本级资金： | 1,120.67 | 3,093.90 | 3,093.90 | — | — | — |  |
|  | 其他资金： | 0.00 | 114.74 | 114.74 | — | — | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 深入贯彻落实党的二十大精神，围绕第三次中央新疆工作座谈会精神，聚焦总目标，全面从严治党，以提升水利保障能力为核心，以加大水资源管理为重点，进一步加快水利工程建设，使全县水利工作呈现保障有力、发展加快、管理加强的良好态势。一、大力开展水管工作，科学配水，狠抓落实定额灌溉，控制地下水超额开采，保障农业灌溉正常运行；二、进一步强化水资源管理，严格执行计划用水管理制度，科学制定用水计划，推进灌溉督查工作及督促征收水资源费，同时加大非法取用水行为打击力度，维护依法用水秩序；三、加强河长制责任落实，压实乡村两级河（湖）长责任，强化巡查力度，持续强化“四乱”整治制度，加强跟踪落实，督查整改防治“四乱”问题反弹，全面改善河湖环境；四、加快水利工程建设，持续推进英阿瓦提渠首重建工程、伽师县克孜河南岸总干渠续建配套与现代化改造工程等项目建设，抓好水利工程项目竣工验收工作；五、持续推进农业综合水价改革，完成2024年47.6万亩农业综合水价改革面积，持续建设计量设施，使水价改革中斗渠及以上的计量设施达到100%；六、持续抓好防汛抗旱保障工作，积极开展山洪灾害防治，持续推进山洪沟治理，优化完善山洪防治区自动监测系统，提高防治区的防灾减灾能力，定时排查险工险段安全隐患，并及时整改维修加固。计划全年地表用水总量控制在98173万立方米以内；全年地下用水总量控制在22770万立方米以内；全县河长累计巡河2612次。 |  |  | 2024年度部门整体支出绩效自评综合得分100分，评价结果为“优”。本单位按照地委、行署、自治区要求，深入贯彻落实党的二十大精神，围绕第三次中央新疆工作座谈会精神，聚焦总目标，全面从严治党，以提升水利保障能力为核心，以加大水资源管理为重点，进一步加快了水利工程建设，使全县水利工作呈现保障有力、发展加快、管理加强的良好态势。2024年度全年地表用水总量100724万立方米，全年地下用水总量22741万立方米，农业水价改革面积47.6万亩，农业综合水价斗渠计量设施建设率达到100%，全县各级河长累计巡河2612次。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 全年地表用水总量 | <=98173万立方米 | 伽师县“十四五”期间用水总量控制指标分解方案的通知〔2020〕22号 | 20 | 100724万立方米 | 102.6 | 20 |
|  |  | 全年地下用水总量 | <=22770万立方米 | 关于转发《2024年新疆地下水合理开发利用实施方案》的通知 | 20 | 22741万立方米 | 100 | 20 |
|  |  | 农业水价改革面积 | =47.6万亩 | 伽师县水利局2024年工作计划 | 15 | 47.6万亩 | 100 | 15 |
|  |  | 农业综合水价斗渠计量设施建设率 | =100% | 伽师县水利局2024年工作计划 | 15 | 100% | 100 | 15 |
|  |  | 全县各级河长累计巡河次数 | >=2612次 | 伽师县水利局2024年工作计划 | 20 | 2612次 | 100 | 20 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年县级农业用水精准补贴和节水奖励资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 伽师县水利局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 伽师县水利局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目资金2万元，用于对粮食 (小麦)作物定额内用水进行补贴，精准补贴资金主要用于弥 补国有供水单位供水成本。精准补贴标准根据粮食（小麦）定额内用水完全成本水价与运行维护成本水价的差额确定。提高全县农户的节水意识，实现有效节水目标。 |  |  |  |  |  |  | 该项目预算资金2万元，截至2024年8月31日该项目已支出2万元，用于对13个乡镇的粮食 (小麦)作物定额内用水进行补贴，精准补贴标准根据粮食（小麦）定额内用水完全成本水价与运行维护成本水价的差额确定，提高了全县农户的节水意识，实现有效节水目标。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇个数 | =13个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13个 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 运行良好提高率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年8月31日 | 其他标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =2024年8月31日 | 5 |  |  |
|  |  |  | 补贴发放覆盖率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放补贴资金 | =2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =2万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全民节水意识 | 显著提高 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 显著提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 灌区群众满意度 | >=95% | 其他标准 | 新增 | 20 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 伽师县2024年农业水价综合改革项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 伽师县水利局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 伽师县水利局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 600.00 |  | 600.00 |  | 541.00 |  | 10 |  | 90.2% |  | 7.54分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 600.00 |  | 600.00 |  | 541.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目预算资金600万元，用于对改革区域实施计量设施建设，实现精准测水，对干、支渠上损坏的渠道砼板和分水闸、节制闸等设施及其配套设施进行维修养护，项目实施后，夯实改革基础，促进用水户节约用水，确保国有供水单位的正常运行，有效解决水利设施老化、失修的问题。 |  |  |  |  |  |  | 该项目预算资金600万元，截至2024年12月30日已完成541万元的支出，资金执行率90.17%。用于对改革区域实施计量设施建设，实现精准测水，对干、支渠上损坏的渠道砼板和分水闸、节制闸等设施及其配套设施进行维修养护184个，项目实施后，夯实改革基础，促进用水户节约用水，确保国有供水单位的正常运行，有效解决水利设施老化、失修的问题，基本达成提高全民节水意识的目标。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及建设维护数量 | =178个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =184个 | 9.7 | 指标完成率较高 |  |
|  |  | 质量指标 | 运行良好提高率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.5 | 指标完成率较高 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年9月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月 | 0 | 偏差原因：因进展缓慢改进措施：持续推进 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设计量设施成本 | <=246万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =246万元 | 7 |  |  |
|  |  |  | 渠道维修养护成本 | <=222万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =222万元 | 7 |  |  |
|  |  |  | 闸口维修养护成本 | <=132万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =73.2万元 | 0 | 偏差原因：因该指标进展缓慢，截至目前还未完工。改进措施：加快指标完成进度，持续推进 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全民节水意识 | 显著提高 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 基本达成目标 | 20 | 偏差原因：因项目进展缓慢改进措施：持续推进 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 灌区群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 80.74分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 伽师县和夏阿瓦提镇干渠上游段维修工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 伽师县水利局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 伽师县水利局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目总资金2万，拆除已破损的39块混凝土板，基础夯实并维修更新混凝土39块，每块尺寸为8.0*300*230cm，混凝土强度等级为C30。维修养护必要性项目，做好和夏阿瓦提镇干渠维修养护。 |  |  |  |  |  |  | 该项目预算资金2万元，截至2024年7月31日，已支出2万元，执行率100%。拆除已破损的39块混凝土板，基础夯实并维修更新混凝土39块，每块尺寸为8.0*300*230cm，混凝土强度等级为C30。维修养护必要性项目，做好和夏阿瓦提镇干渠维修养护。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇数量 | =1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  |  |
|  |  |  | 混凝土板损坏数量 | >=39块 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =39块 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年6月25日至2024年7月5日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 2024年8月8日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 和夏阿瓦提镇干渠维修养护费用标准 | =512.82元/块 | 预算支出标准 | =2万新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =512.82元/块 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善和夏阿瓦提镇灌溉情况 | 有效改善 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有效改善 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 灌区农户满意度 | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 伽师县水利局2024年中央水库移民扶持基金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 伽师县水利局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 伽师县水利局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 57.42 |  | 57.42 |  | 57.42 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 57.42 |  | 57.42 |  | 57.42 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目预算资金57.42万元，主要用于补助812名大中型水库移民后期扶持对象，按每人每年600元标准发放生活补助，8.7万元用于发放有机化肥。（根据2024年人口核定实际移民人数，依法依规发放），通过该项目的实施，改善移民区基础设施和环境，实现乡村振兴，促进经济发展和新农村建设。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，执行数为57.42万元，执行率为100%，扶持受益移民人数812人，8.7万元用于发放有机化肥。通过使用57.42万元能达到改善移民区基础设施和环境，实现乡村振兴，促进经济发展和新农村建设。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 后期扶持受益移民人数 | >=812人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =812人 | 5 |  |  |
|  |  |  | 有机化肥购买数量 | >=2023袋 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2023袋 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 补助覆盖率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  |  |
|  |  |  | 直补资金按时发放率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放补助标准 | <=600元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =600元/人/年 | 10 |  |  |
|  |  |  | 项目支出控制在批复预算范围内的项目比例 | <=100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 有机化肥单价 | <=43元/袋 | 其他标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =43元/袋 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善移民区基础设施和环境 | 有效改善 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有效改善 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 偏差原因：项目实施过程较为复杂，进度缓慢，导致小部分人员不满。改进措施：继续落实好各项专项资金的管理办法及资金支付流程。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 伽师县水利局2024年南疆三地州水管单位公益性人员补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 伽师县水利局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 伽师县水利局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 358.40 |  | 358.40 |  | 358.40 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 358.40 |  | 358.40 |  | 358.40 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目预算资金358.4万元，用于对96名公益性人员发放工资及社保，项目实施后，保障水管单位公益性人员生活水平，提高了职工工作积极性及工作效率，为顺利推行水管体制改革奠定了基础。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，该项目已支出358.4万元，用于对94名公益性人员发放工资及社保，覆盖水管站21所。项目实施后，保障水管单位公益性人员生活水平，提高了职工工作积极性及工作效率，为顺利推行水管体制改革奠定了基础。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公益性人员数量 | >=96人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =94人 | 7.58 | 偏差原因：项目实施过程中有人员离职，因此产生偏差 |  |
|  |  |  | 覆盖水管站所数量 | >=21个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =21个 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 补助发放准确率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 | 2024年12月25日 | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金下达及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放公益性人员补助成本 | <=358.4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =358.4万元 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水管单位公益性人员生活水平 | 有效保障 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 公益性人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：年初满意度指标社会预期目标值较低 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.58分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 伽师县水利局2024年山洪灾害防治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 伽师县水利局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 伽师县水利局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 13.00 |  | 13.00 |  | 13.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 13.00 |  | 13.00 |  | 13.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目预算资金13万元，5万元用于维修及新建1处雨量站、8万元用于群测群防体系建设1项、计划加固伽师县9乡5村、13村防洪堤、群防群策计划宣讲、演练、预警设备等工作，通过本项目的实施，有效保障区域内人民群众生命财产安全，减少经济损失，提高防治区群众主动防灾避险意识，改善和保护生态环境。 |  |  |  |  |  |  | 该项目预算资金13万元，截至2024年12月31日，已完成支付资金13万元，资金执行率100%，新建1处雨量站，群测群防体系建设1项，购买宣传册360册，明白卡340张，安装入户无线预警广播和手摇报警器各9台，通过本项目的实施，有效保障区域内人民群众生命财产安全，减少经济损失，提高防治区群众主动防灾避险意识，改善和保护生态环境。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设施维修养护个数 | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  |  |
|  |  |  | 群测群防体系建设项目 | >=1项 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 正式材料,原始凭证,工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 设施维修养护成本 | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 | =5万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 群测群防体系建设成本 | <=8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 | =8万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高防治区群众主动防灾避险意识 | 有效提高 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有效提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 防治区群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 伽师县贝纳木南岸防洪工程及九乡干渠节水改造工程款项目（NZX） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 伽师县水管总站 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 伽师县水利局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 467.01 |  | 467.01 |  | 467.01 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 467.01 |  | 467.01 |  | 467.01 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 此项目总金额467.01万元，本项目主要用于化解本单位以前年度债务，拟化解债务项目数量2个，用于偿还伽师县贝纳木南岸防洪工程项目工程款123.510791万元、伽师县九乡干渠节水改造工程款343.494173万元，通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力。 |  |  |  |  |  |  | 该项目预算资金467.01万元，截至2024年12月31日该项目已支付467.01万元，执行率100%。主要用于化解本单位以前年度2个债务项目，分别为偿还伽师县贝纳木南岸防洪工程项目工程款123.510791万元，伽师县九乡干渠节水改造工程款343.494173万元，合计支付467.01万元，通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，有效提升政府公信力。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拟化解债务项目数量 | =2个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 10 |  |  |
|  |  |  | 债务纠纷发案率 | =0% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 | 2024年5月 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 偿还伽师县贝纳木南岸防洪工程款 | <=123.51万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =123.51万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 偿还伽师县九乡干渠节水改造工程款 | <=343.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =343.5万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府公信力 | 有效提升 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有效提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 贝纳木南岸居民满意度及伽师县九乡干渠受益农户满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  |  |
|  |  |  | 施工企业满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 吾甫水库维修养护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 伽师县水利局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 伽师县水利局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 15.00 |  | 15.00 |  | 15.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.00 |  | 7.00 |  | 7.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 8.00 |  | 8.00 |  | 8.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目预算资金15万元（上级专项为7万元，自筹资金为8万元），用于吾甫水库大坝边坡板子、引水渠、放水渠等部位维修、水库增建50米防渗渠及警示牌和消杀白蚁药剂购置，通过该项目的实施，将加快实施重点灌区节水配套改造，切实解决影响灌区正常运行的“卡脖子”问题，为全面建成小康社会提供坚实的水利保障。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年7月31日，该项目预算资金15万元（上级专项为7万元，自筹资金为8万元）。现已支付15万元，用于吾甫水库大坝边坡板子、引水渠、放水渠等部位维修、水库增建50米防渗渠及警示牌和消杀白蚁药剂购置，通过该项目的实施，将加快实施重点灌区节水配套改造，切实解决影响灌区正常运行的“卡脖子”问题，为全面建成小康社会提供坚实的水利保障。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 增建防渗渠长度 | >=50米 | 行业标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50米 | 6 |  |  |
|  |  |  | 购置水库警示牌数量 | >=35个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =35个 | 6 |  |  |
|  |  |  | 购置消杀白蚁药剂数量 | =1批 | 计划标准 | 新增 | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | =1批 | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 水库维修验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 7 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 物品购置费用 | <=1.31万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =1.31万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 吾甫水库维修费用 | <=13.69万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =13.69万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高灌区农业综合生产力 | 有效提高 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 | 有效提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 喀什噶尔河灌区伽师县干渠续建配套与现代化改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 伽师县水利局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 伽师县水利局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 15,444.00 |  | 15,444.00 |  | 11,793.53 |  | 10 |  | 76.4% |  | 4.09分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15,444.00 |  | 15,444.00 |  | 11,793.53 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 喀什噶尔河灌区伽师县干渠续建配套与现代化改造项目总投资15444万元，玉代克力克乡，克孜勒苏乡，江巴孜乡灌区水资源平衡，并有效节约水资源，促进灌区早日实现“农业增产、农民增收、农村繁荣”，为灌区经济社会全面协调可持续发展提供有力保障。 |  |  |  |  |  |  | 该项目预算资金15444万元，截至2024年12月31日已执行11793.53万元，预算执行率76.4%，已支付的11793.53万元使玉代克力克乡，克孜勒苏乡，江巴孜乡灌区水资源达到平衡，防渗干渠长度70.67公里，并有效节约水资源，促进灌区早日实现“农业增产、农民增收、农村繁荣”，为灌区经济社会全面协调可持续发展提供有力保障，有效提高水渠防渗率。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 防渗干渠长度 | >=76.47公里 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70.67公里 | 6.48 | 偏差原因：项目实施过程较为复杂，进度缓慢，导致出现偏差，改进措施：克服项目过程的困难，加快项目实施进度，确保项目顺利实施。 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划开工率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 按计划完工率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =76.4% | 3.28 | 偏差原因：项目实施过程较为复杂，进度缓慢，导致出现偏差，改进措施：克服项目过程的困难，加快项目实施进度，确保项目顺利实施。 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 2024年12月31日 | 6.48 | 偏差原因：项目实施过程较为复杂，进度缓慢，导致出现偏差，改进措施：克服项目过程的困难，加快项目实施进度，确保项目顺利实施。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 防渗改建成本 | <=201.96万元/公里 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 | =154.22万元/公里 | 8.2 | 偏差原因：偏差原因：严格按照专项资金管理办法支付；改进措施：继续落实好各项专项资金的管理办法及资金审批流程。改进措施：继续落实好各项专项资金的管理办法及资金审批流程。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高干渠防渗率 | 有效提高 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 部分实现目标 | 12 | 偏差原因：项目实施过程较为复杂，进度缓慢，导致出现偏差，改进措施：克服项目过程的困难，加快项目实施进度，确保项目顺利实施。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 66.53分 |  |  |

### 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

## 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》