部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：喀什地区伽师县2024年琼巴格路供水管网及附属设施工程建设项目

实施单位（公章）：伽师县住房和城乡建设局

主管部门（公章）：伽师县住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：高积祥

填报时间：2025年01月13日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，本项目实施后，将改善当地规划区域范围内的居民生活用水状况，促进城镇发展建设，改变民风、民俗与城镇文明建设不相适应的局面。同时亦将为伽师县投资环境改善和社会的稳定起到积极作用。
2. 主要内容及实施情况
新建供水管网 12公里、购置室外消火栓120个及相关配套系统设施设备等建设。其中 DN160PE 供水管道4公里:DN110PE 供水管道8公里。项目的实施对水质目标达到国家标准《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。2、水压目标满足城区生活饮用水管网末端水压不小于 28 米的压力。消防系统采用低压消防系统，最大用水时加消防校核，最不利点水压不小于 0.1MPa。
3.项目实施主体
伽师县康源供排水有限责任公司有5个室：行政办公室、抢修队、水费组、供水保障组，卡表维护组。
4. 资金投入和使用情况
根据伽财建〔2024]9号共安排下达资金1800万元，为上级专项资金，最终确定项目资金总数为1800万元。
截至2024年12月31日，实际支出988.17万元，预算执行率54.9%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
新建供水管网 12 公里、购置室外消火栓 120个，及相关配套系统设施设备等建设。其中 DN160PE 供水管道4公里，DN110PE 供水管道8公里。项目建设可有效改善居民用水条件，提高政府公信度。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：明确项目的目标、范围、预期成果和关键成功因素。进行可行性研究，包括技术可行性、经济可行性和运营可行性，以确定项目的可行性和潜在风险。
具体实施工作：制定质量计划，明确质量标准和质量要求。
在项目执行过程中进行质量检查和控制，确保项目成果符合预期标准。建立有效的沟通机制，确保团队成员之间的信息流通。协调各方关系，解决项目执行过程中的问题和冲突。定期检查项目进度，确保项目按计划进行。对进度偏差进行分析和处理，及时调整项目计划。跟踪项目成本，确保成本控制在预算范围内。对成本偏差进行分析和处理，采取相应的成本控制措施。
验收阶段的具体工作：确保项目的所有任务都已完成并通过质量检查。组织专家对项目进行验收评审，确保项目符合相关标准和要求。对项目的整体表现进行评估，总结经验教训。为后续项目提供借鉴和参考。确保所有的合同义务都已履行。整理并保存项目的所有重要文档，为项目管理和历史研究提供依据。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以喀什地区伽师县2024年琼巴格路供水管网及附属设施工程建设项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务为目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益指标下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
喀什地区伽师县2024年琼巴格路供水管网及附属设施工程建设项目绩效评价指标体系及综合评分表
一级指标    二级指标                 三级指标                              得分
决策（15分）    项目立项（5分）           立项依据充分性（3分）                 3
立项程序规范性（2分）                       2
绩效目标（5分）           绩效目标合理性（3分）                       3
绩效指标明确性（2分）                     2
资金投入（5分）           预算编制科学性（3分）                       3
资金分配合理性（2分）                       2
过程（20分）    资金管理（10分）   资金到位率（3分）                       3
预算执行率（3分）                       1.65
资金使用合规性（4分）                       4
组织实施（10分）   管理制度健全性（5分）                       5
制度执行有效性（5分）                       5
产出（45分） 产出数量（10分）   实际完成率（10分）                       10
产出质量（10分）   质量达标率（10分）                       10
产出时效（10分）   完成及时性（10分）                       10
产出成本（15分）   成本节约率（15分）                       8.23
效益（20分） 项目效益（20分）          实施效益（10分）                       5.49
                                          满意度（10分）	                      10 
合   计           100                          100                                    87.37
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
马燕辉任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
高积祥任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
刘成雨任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施喀什地区伽师县 2024 年琼巴格路供水管网及附属工程建设项目保障居民用水条件的效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过喀发改投资〔2023】565号文件立项，项目实施符合施工要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：喀什地区伽师县 2024 年琼巴格路供水管网及附属工程建设项目预算安排 1800万元，实际支出988.17万元，预算执行率54.9%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：该项目于2024年8月1日开始施工，建设内容：新建供水管网 12 公里、购置室外消火栓 120个，及相关配套系统设施设备等建设。其中 DN160PE 供水管道4公里，DN110PE 供水管道8公里。截止2024年12月31日该项目已施工完毕并已审计，资金支付988.17万元。
项目效益：通过实施此项目居民用水条件有效保障。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对喀什地区伽师县 2024 年琼巴格路供水管网及附属工程建设项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分87.37分，绩效等级为“良”。
       项目绩效评价评分情况表 
指标        权重    得分率  实际得分
项目决策 15 100%  15
项目过程 20 93.25%  18.65
项目产出 45 84.96%  38.23
项目效益 10 54.9%  5.49
项目满意度 10 100%  10
合计         100     87.37%    87.37

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，根据伽师县住房和城乡建设局《关于申请喀什地区伽师县2024年琼巴格路供水管网及附属设施工程建设项目的运行资金报告》等文件为立项依据，结合单位的管理职责和履职效能组织实施，围绕单位的本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。结合伽师县住房和城乡建设局职责，并组织实施。围绕2024年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与单位分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“
该项目资金来源本级资金，资金总额为1800万元。用于新建供水管网12公里，购置室外消火栓120个，及相关配套系统设施设备等建设，其中：DN160PE供水管网4公里，DN110PE供水管网8公里。通过实施本项目可有效改善居民用水条件，提高政府公信度。
②该项目实际工作内容为：
截止2024年12月31日，项目预算安排资金1800万元，资金到位1800万元，已支付988.17万元，资金执行率54.9%，用于新建供水管网12公里，购置室外消火栓120个，及相关配套系统设施设备等建设，其中：DN160PE供水管网4公里，DN110PE供水管网8公里。通过实施本项目可有效改善居民用水条件，提高政府公信度。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，用于新建供水管网12公里，购置室外消火栓120个，及相关配套系统设施设备等建设，其中：DN160PE供水管网4公里，DN110PE供水管网8公里。通过实施本项目可有效改善居民用水条件，提高政府公信度，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为1800万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为1800万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性： 经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标8个，定量指标7个，定性指标1个，指标量化率为87.5%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值新建供水管网长度12公里，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完成时间2024年12月25日、项目申报开工及时率100%”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本伽师县2024年琼巴格路供水管网及附属设施工程建设项目，预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为用于改造供水管网长度12公里，项目实际内容为新建供水管网长度12公里，预算申请与《伽师县2024年琼巴格路供水管网及附属设施工程建设项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金1800万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：新建供水管网长度成本150万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请喀什地区伽师县2024年琼巴格路供水管网及附属设施工程建设项目运行资金的报告》和《伽师县2024年琼巴格路供水管网及附属设施工程建设项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据伽财预〔2024〕001号文件，本项目实际到位资金1800万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分18.65分，得分率为93.25%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为1800万元，其中：财政安排资金1800万元，其他资金0万元，实际到位资金1800万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金988.17万元，预算执行率=（988.17/1800）×100.0%=54.9%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标得1.65分。偏差原因为未及时支付工程进度款，采取的措施加强财政资金的审批及拨付。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《伽师县住房和城乡建设局单位资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《伽师县住房和城乡建设局资金管理办法》《伽师县住房和城乡建设局收支业务管理制度》《政府采购业务管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《伽师县住房和城乡建设局单位管理办法》《伽师县住房和城乡建设局项目管理制度》《政府采购业务管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了伽师县2024年琼巴格路供水管网及附属设施工程建设项目工作领导小组，由马燕辉任组长，负责项目的组织工作；高积祥任副组长，负责对项目实施情况进行实地调查；组员包括：刘成雨，主要负责项目监督管理、资料审核等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分38.23分，得分率为84.96%。
（1）对于“产出数量”
新建供水管网长度指标，预期指标值为12公里，实际完成值为12公里，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
项目实施检验合格率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
资金使用合格率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
项目完成时间指标，预期指标值为2024年12月25日，实际完成值为2024年12月25日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
项目申报开工及时率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
经济成本指标，预期指标值为小于等于150万元，实际完成值为82.35万元，指标完成率为54.9%，本年支付工程余款金额811.83万元，项目经费都能控制在绩效目标范围内，根据评分标准，该指标扣6.77分，得8.23分。偏差原因为未及时支付工程进度款，采取的措施加强财政资金的审批及拨付。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分5.49分，得分率为54.9%。
（1）对于“社会效益指标”：
保障居民用水条件指标，该指标预期指标值为有效保障，实际完成值为有效保障，指标完成率为54.9%，根据评分标准，该指标扣4.51分，得5.49分。偏差原因：截止2024年12月31日该项目已完工，但资金未完全支出；改进措施：加快资金审批。
实施效益指标合计得5.49分。

（五）满意度指标完成情况分析。

满意度指标分析
对于“满意度指标：受益群众满意度，该指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为100%，指标完成率为105%，受益群众满意度比预期高，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

喀什地区伽师县2024 年琼巴格路供水管网及附属工程建设项目预算1800万元，到位1800万元，实际支出988.17万元，预算执行率为54.9%，项目绩效指标总体完成率为89.3%，偏差率为34.4%，偏差原因为未及时支付工程进度款，采取的措施加强财政资金的审批及拨付。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，由县政府主要领导亲自挂帅，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能够很好地执行。三是加强沟通协调，我单位及时向县领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。
（二）存在问题及原因分析
应建立项目资金管理责任追究制度。杜绝挤占、挪用、截留项目资金，疏于管理造成国有资产流失行为。项目完工后，相关行政主管部门组织对项目资金进行专项审计。细化绩效目标，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

七、有关建议

建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。第强化前期准备工作，加强项目实施方案和计划的可行性论证。建议项目单位在项目开展前进行深入的维护需求调研，并形成需求调研报告，在此基础上，仔细撰写可行性研究报告，对项目开展的必要性、可行性、风险防范措施等进行深入分析，同时制定工作实施方案和资金使用。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告所反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。