部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：政府回购房项目（NBJ）

实施单位（公章）：伽师县住房和城乡建设局

主管部门（公章）：伽师县住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：周小军

填报时间：2025年04月14日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（一）项目概况
1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件和规定，旨在评价政府回购房项目（NBJ）实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，建成后可带动棚户区改造建1273套，可改善城乡结合部环境治理作用。
2. 主要内容及实施情况
本项目建设主要服务于政府可通过收回国有土地使用权或征收集体土地发展。在合作社和企业的带动和引导下，在伽师县及城南棚户区，使城南棚户区住房保障措施，其效益体现在经济、社会、民生等多个维度，既有直接的经济拉动作用，也有间接的社会稳定和城市发展效益。
3.项目实施主体
伽师县住房和城乡建设局财政全额拨款的行政单位，纳入2024年部门决算编制范围的有8个办公室：行政办、财务室、质监站、房产股、绿化队、环卫局、城管大队、项目代建中心。。
编制人数31人，其中：行政人员编制7人、工勤1人、参公7人、事业编制15人。
实有在职人数71人，其中：行政在职6人、工勤1人、参公7人、事业在职18人、新老县聘38人。
离退休人员14人，其中：行政退休人员8人、事业退休5人、事业自收自支1人，遗属9人。
4. 资金投入和使用情况
共安排下达资金2000.11万元，为专项债券资金，最终确定项目资金总数为2000万元。
截至2024年12月31日，实际支出2000万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
该项目预算资金2000.11万元，用于实施1273套棚户区改造建设任务，建设面积约11万平方千米，项目实施可提高棚户区改造片区满意度，改善城乡结合部环境治理。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：
1.项目立项与规划阶段
2.政府回购房项目可行性研究政府回购房：政府或相关部门需进行市场调研、经济效益评估，确定项目的可行性，并编制项目建议书。
政府回购房规划选址：确定回迁房的建设地点，并办理规划选址意见书和用地蓝线图。
政府回购房环评审批：向环保部门提交环境影响评价报告，获得环评批复。
政府回购房土地预审：准备立项、环评批复等材料，办理土地预审手续。
2. 拆迁与补偿安置
政府回购房拆迁方案编制：明确拆迁范围、补偿标准、安置方式等，并公示拆迁公告。
政府回购房签订补偿协议：与被拆迁人协商补偿事宜，签订安置协议，确保居民同意搬迁。
政府回购房拆迁实施：组织施工队伍进场，进行房屋拆除及场地清理。
3. 土地获取与审批
政府回购房土地征收或回购：政府可通过收回国有土地使用权或征收集体土地的方式获取土地，涉及听证、补偿、审批等流程。
办理建设用地规划许可证：提交相关材料（如立项批复、规划文件等），缴纳土地出让金，取得建设用地规划许可证。
4. 资金筹措与招投标
政府回购房资金安排：政府需确保回购房项目的资金来源，可能涉及财政拨款、银行贷款或社会资本合作。
政府回购房工程招投标：完成前期审批后，组织施工、设计、监理等单位的招投标工作。
5. 施工准备
政府回购房施工图设计：委托设计单位编制施工图，并通过审图
具体实施工作：用于实施1273套棚户区改造建设任务，建设面积约11万平方千米，项目实施提高了棚户区改造片区满意度，改善了城乡结合部环境治理。
验收阶段的具体工作：组织相关人员验收，对存在的问题及时整改并再次验收合格为止。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件和规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件和规定，以政府回购房项目（NBJ）支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益指标下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
政府回购房项目（NBJ）绩效评价指标体系及综合评分表
一级指标    二级指标                 三级指标                              得分
决策（15分）    项目立项（5分）           立项依据充分性（3分）                 3
立项程序规范性（2分）                       2
绩效目标（5分）           绩效目标合理性（3分）                       3
绩效指标明确性（2分）                     2
资金投入（5分）           预算编制科学性（3分）                       3
资金分配合理性（2分）                       2
过程（20分）    资金管理（10分）   资金到位率（3分）                       3
预算执行率（3分）                       3
资金使用合规性（4分）                       4
组织实施（10分）   管理制度健全性（5分）                       5
制度执行有效性（5分）                       5
产出（45分） 产出数量（10分）   实际完成率（10分）                       10
产出质量（10分）   质量达标率（10分）                       10
产出时效（10分）   完成及时性（10分）                       10
产出成本（15分）   成本节约率（15分）                       15
效益（20分） 项目效益（20分）          实施效益（10分）                       10
                                          满意度（10分）	                      10 
合   计           100                          100                                    100
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
钟磊任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
阿吉任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
陈畅任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施政府回购房项目（NBJ）实施1273套棚户区改造建设任务，建设面积约11万平方千米，项目实施提高了棚户区改造片区满意度，改善了城乡结合部环境治理。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过《伽师县棚户区改造建设住房政府回购房管理办法》立项，项目实施符合《政府回购房项目实施方案》要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：政府回购房项目预算安排 2000.11万元，实际支出2000万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：用于实施1273套棚户区改造建设任务，建设面积约11万平方千米。
项目效益：通过实施此项目实施提高了棚户区改造片区满意度，改善了城乡结合部环境治理效益。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对政府回购房项目（NBJ）进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。
       项目绩效评价评分情况表 
指标        权重    得分率  实际得分
项目决策 15 100%  15
项目过程 20 100%  20
项目产出 45 100%  45
项目效益 10 100%  10
项目满意度 10 100%  10
合计         100     100%     100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由7个三级指标构成，权重分为15分，实际得15分
（1）立项依据充分性：《伽师县棚户区改造建设住房政府回购房管理办法》，并组织实施。围绕年2024度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和政府回购房专项资金预算，经过与伽师县县财经领导小组进行沟通、筛选确定经费预算计划，上伽师县县财经领导小组会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
（1）立项依据充分性：本项目立项符合《伽师县棚户区改造建设住房政府回购房管理办法》，结合伽师县住房和城乡建设局职责，并组织实施该项目。围绕2024年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和项目预算，经过与伽师县县财经领导小组进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“该项目预算资金2000.11万元，用于实施1273套棚户区改造建设任务，建设面积约11万平方千米，项目实施可提高棚户区改造片区满意度，改善城乡结合部环境治理”。
②该项目实际工作内容为：实施1273套棚户区改造建设任务，建设面积11万平方千米。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了1273套棚户区改造建设任务，建设面积11万平方千米，项目实施提高了棚户区改造片区满意度，改善了城乡结合部环境治理，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为2000.11万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为2000.11万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，定量指标5个，定性指标2个，指标量化率为71.4%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为棚户区改造建设任务1273套，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目按计划开工率100%、项目计划完工时间2024年12月25日之前”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本项目政府回购房项目（NBJ），即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为实施1273套棚户区改造建设任务，项目实际内容为实施1273套棚户区改造建设任务，预算申请与《政府回购房项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金2000.11万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：棚户区改造每套建设成本1.57万元/套。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请政府回购房项目资金的请示》和《政府回购房项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据伽财预〔2024〕001号文件，本项目实际到位资金2000.11万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为2000.11万元，其中：财政安排资金2000.11万元，其他资金0万元，实际到位资金2000.11万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金2000万元，预算执行率=（2000/2000.11）×100.0%=100%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《伽师县住房和城乡建设局单位资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《伽师县住房和城乡建设局资金管理办法》《伽师县住房和城乡建设局财务收支业务管理制度》《政府采购业务管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①《伽师县住房和城乡建设局单位管理办法》《伽师县住房和城乡建设局项目管理制度》《政府采购业务管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了政府回购房项目工作领导小组，由钟磊任组长，负责项目的组织工作；阿吉任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：陈畅，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
棚户区改造建设任务指标：预期指标值为1273套，实际完成值为1273套，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
竣工验收合格率指标：预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
项目按计划开工率指标：预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
项目计划完工时间指标：预期指标值为2024年12月25日之前，实际完成值为2024年12月25日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
棚户区改造每套建设成本指标，预期指标值为小于等于1.57万元/套，实际完成值为1.57万元/套，指标完成率100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得15分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
改善棚户区改造安置户居住环境指标，该指标预期指标值为有效改善，实际完成值为有效改善，指标完成率为有效改善，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10。
实施效益指标合计得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

项目满意度由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
对于“满意度指标：棚户区居民满意度，该指标预期指标值大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

政府回购房项目（NBJ）预算2000.11万元，到位2000.11万元，实际支出2000万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
1.预算执行方面：不断强化预算意识，并结合工作实际，进行科学合理分配细化，及时跟踪项目预算执行进度，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。
2.完善制度保障方面：健全完善内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，确保资金 安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。
3.项目管理及实施方面：严格执行项目支出预算，积极推进项目实施。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。对追加项目，按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则，在开展活动提交活动计划，设置绩效目标，进行绩效监控、绩效评价，保证资金效益最大化。同时严格根据本年度既定工作任务，有序推进各项工作的进展进度。
（二）存在问题及原因分析
1.自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升，缺少带着问题去评价的意识，现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。
2.绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上需改进。部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。
3.预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。

七、有关建议

1.针对预算绩效工作，建立“谁使用、谁负责”的责任机制。同时严禁将补助经费用于平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资等支出，不得从补助经费中提取工作经费或管理经费。
2.对于挤占、挪用、虚列、套取补助经费等行为，按照《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关法律规定严肃处理。保证资金在使用过程中使用性质正确、不超支，要严格按照预算规定的资金用途执行。同时对资金的使用，按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费。
3.建立健全内部控制制度，加强监督，及时纠偏，以保证绩效目标的执行及完成。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告所反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。