部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：伽师县自然资源局2020年度增减挂项目管理及前期费（第一批）项目

实施单位（公章）：伽师县自然资源局

主管部门（公章）：伽师县自然资源局

项目负责人（签章）：肉斯旦木江

填报时间：2024年07月24日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（一）项目概况
1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件和规定，实现增减挂钩结余指标，提高土地有效利用、耕地质量，增加农户收入。
2. 主要内容及实施情况
本项目建设内容：1、支付2020年度拆旧区土地复垦勘界费用8.72万元；2、支付2020年度拆旧区土地复垦项目土壤检测项目1.71万元；3、支付伽师县自然资源局2020年度增减挂资金项目全过程合规性跟踪监管项目25.6万元；4、支付伽师县2020年度增减挂钩收益资金事务性绩效管理服务费11.7万元。
3.项目实施主体
伽师县自然资源局为行政单位，纳入2024年部门决算编制范围的有8个办公室：耕保、规划、矿产、用途管制、土地利用、不动产登记中心、财务室、行政办公室。
编制人数40人，其中：行政人员编制9人、工勤0人、参公13人、事业编制0人。实有在职人数60人，其中：行政在职8人、工勤0人、参公34人、事业在职18人。离退休人员54人，其中：行政退休人员12人、参公11人、事业退休31人。
4. 资金投入和使用情况
根据《关于提前下达 2021年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（喀地财综(2020]21号）金总数为47.73万元。
截至2024年12月31日，实际支出47.73万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
1、支付2020年度拆旧区土地复垦勘界费用8.72万元；
2、支付2020年度拆旧区土地复垦项目土壤检测项目1.71万元；
3、支付伽师县自然资源局2020年度增减挂资金项目全过程合规性跟踪监管项目25.6万元
4、支付伽师县2020年度增减挂钩收益资金事务性绩效管理服务费11.7万元。
通过此项目的实施，使农村建设用地布局更加合理，土地利用结构优化，实现规模经营，农村集体建设用地节约利用水平显提高，改善农村生态环境和村民生产、生活条件，实现增加耕地面积，提高耕地质量，节约集约利用建设用地，城乡用地布局更加合理。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：本项目立项与伽师县自然资源局职能密切相关，绩效目标设置合理，项目预算内容与项目内容相匹配，预算编制依据充分，立项程序规范，但项目绩效目标个别设定不规范。
具体实施工作：通过评价项目的财政资金投入和执行情况，分析伽师县自然资源局对本项目的投入管理和财务管理水平，并进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性，如通过查阅预算执行率、财务管理制度，并检查资金使用的合法性和合规性。
通过评价伽师县自然资源局对项目的管理实施情况，分析项目管理的有效性，并进一步剖析管理中尚需改进之处。分析伽师县自然资源局在管理制度、项目执行、监督管理等方面的执行情况；即为保障项目的及时、顺利完成而建立的其他制度，进而梳理项目的管理流程。
验收阶段的具体工作：根据项目初步设计及施工合同，对项目现场进行验收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围
1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件和规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件和规定，以伽师县自然资源局2020年度增减挂项目管理及前期费（第一批）项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务为目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益指标下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
伽师县自然资源局2020年度增减挂项目管理及前期费（第一批）项目绩效评价指标体系及综合评分表
一级指标    二级指标                 三级指标                              得分
决策（15分）    项目立项（5分）           立项依据充分性（3分）                 3
立项程序规范性（2分）                       2
绩效目标（5分）           绩效目标合理性（3分）                       3
绩效指标明确性（2分）                     2
资金投入（5分）           预算编制科学性（3分）                       3
资金分配合理性（2分）                       2
过程（20分）    资金管理（10分）   资金到位率（3分）                       3
预算执行率（3分）                       3
资金使用合规性（4分）                       4
组织实施（10分）   管理制度健全性（5分）                       5
制度执行有效性（5分）                       5
产出（45分） 产出数量（10分）   实际完成率（10分）                       10
产出质量（10分）   质量达标率（10分）                       10
产出时效（10分）   完成及时性（10分）                       10
产出成本（15分）   成本节约率（15分）                       15
效益（20分） 项目效益（20分）          实施效益（10分）                       10
                                          满意度（10分）	                      10 
合   计           100                          100                                    100
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
肉斯旦木江·莫合太尔任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
邢宏伟任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
陈国雄任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施伽师县自然资源局2020年度增减挂项目管理及前期费（第一批）项目产生经济及社会效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：本项目立项与伽师县自然资源局职能密切相关，绩效目标设置合理，项目预算内容与项目内容相匹配，预算编制依据充分，立项程序规范。
项目过程：项目预算执行率为100%，项目资金的使用符合资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，单位建立了相应的财务管理制度、业务管理制度和监督管理制度，资金的支付严格按照财务管理制度的规定进行审批，资料按要求归档，档案管理规范。项目合同管理不规范。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对伽师县自然资源局2020年度增减挂项目管理及前期费（第一批）项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。
项目绩效评价评分情况表
指标        权重    得分率  实际得分
项目决策 15 100%  15
项目过程 20 100%  20
项目产出 45 100%  45
项目效益 10 100%  10
项目满意度 10 100%  10
合计         100     100%     100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，根据伽师县自然资源局《关于申请伽师县自然资源局2020年度增减挂项目管理及前期费（第一批）项目运行资金的报告》等文件为立项依据，结合单位的管理职责和履职效能组织实施，围绕单位的本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。结合伽师县自然资源局职责，并组织实施。围绕2024年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与单位分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“
该项目资金来源本级资金，资金总额为47.73万元。用于支付2020年度拆旧区土地复垦勘界费用8.72万元、支付2020年度拆旧区土地复垦项目土壤检测项目1.71万元、支付伽师县自然资源局2020年度增减挂资金项目全过程合规性跟踪监管项目25.6万元 、支付伽师县2020年度增减挂钩收益资金事务性绩效管理服务费11.7万元。通过此项目的实施，改善农村生态环境和村民生产、生活条件，实现增加耕地面积，提高耕地质量，提高项目成功率和效率。
②该项目实际工作内容为：
截止2024年12月31日，项目预算安排资金47.73万元，资金到位47.73万元，已支付47.73万元，资金执行率100%，用于支付2020年度拆旧区土地复垦勘界费用8.72万元、支付2020年度拆旧区土地复垦项目土壤检测项目1.71万元、支付伽师县自然资源局2020年度增减挂资金项目全过程合规性跟踪监管项目25.6万元、支付伽师县2020年度增减挂钩收益资金事务性绩效管理服务费11.7万元。 通过此项目的实施，改善农村生态环境和村民生产、生活条件，实现增加耕地面积，提高耕地质量，提高项目成功率和效率。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，用于支付2020年度拆旧区土地复垦勘界费用8.72万元、支付2020年度拆旧区土地复垦项目土壤检测项目1.71万元、支付伽师县自然资源局2020年度增减挂资金项目全过程合规性跟踪监管项目25.6万元 、支付伽师县2020年度增减挂钩收益资金事务性绩效管理服务费11.7万元。 通过此项目的实施，改善农村生态环境和村民生产、生活条件，实现增加耕地面积，提高耕地质量，提高项目成功率和效率，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为47.73万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为47.73万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性： 经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标9个，定量指标7个，定性指标2个，指标量化率为77.8%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标值服务单位数量4个，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“出具报告完成时间2024年6月”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：伽师县自然资源局2020年度增减挂项目管理及前期费（第一批）项目，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为用于服务单位数量4个，预算申请与《伽师县自然资源局2020年度增减挂项目管理及前期费（第一批）项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金47.73万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：土地复垦勘界费用成本8.72万元、土壤检测成本1.71万元、合规性跟踪监管成本25.6万元、绩效管理服务成本11.7万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请伽师县自然资源局2020年度增减挂项目管理及前期费（第一批）项目运行资金的报告》和《伽师县自然资源局2020年度增减挂项目管理及前期费（第一批）项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据伽财预〔2024〕001号文件，本项目实际到位资金47.73万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为47.73万元，其中：财政安排资金47.73万元，其他资金0万元，实际到位资金47.73万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金47.73万元，预算执行率=（47.73/47.73）×100.0%=100%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《伽师县自然资源局单位资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《伽师县自然资源局资金管理办法》《伽师县自然资源局收支业务管理制度》《政府采购业务管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《伽师县自然资源局单位管理办法》《伽师县自然资源局项目管理制度》《政府采购业务管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了伽师县自然资源局2020年度增减挂项目管理及前期费（第一批）项目工作领导小组，由肉斯坦木江·木合太尔任组长，负责项目的组织工作；邢宏伟任副组长，负责对项目实施情况进行实地调查；组员包括：陈国雄，主要负责项目监督管理、资料审核等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
服务单位数量指标，预期指标值为大于等于4个，实际完成值为4个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
出具报告合格率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（3）对于“产出时效”：
出具报告完成时间指标，预期指标值为2024年6月，实际完成值为2024年6月，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（4）对于“产出成本”：
土地复垦勘界费用成本指标，预期指标值为小于等于8.72万元，实际完成值为8.72万元，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标扣分，得3分。
土壤检测成本指标，预期指标值为小于等于1.71万元，实际完成值为1.71万元，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标扣分，得2分。
合规性跟踪监管成本指标，预期指标值为小于等于25.6万元，实际完成值为25.6万元，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标扣分，得5分。
绩效管理服务成本指标，预期指标值为小于等于11.7万元，实际完成值为11.7万元，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标扣分，得5分。
合计得15分。

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况
项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
无
（2）对于“生态效益指标”：
改善农村生态环境指标，该指标预期指标值为有效改善，实际完成值为有效改善，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

项目满意度由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
满意度指标分析
对于“满意度指标：受益农民满意度，该指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

伽师县自然资源局2020年度增减挂项目管理及前期费（第一批）项目预算47.73万元，到位47.73万元，实际支出47.73万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，由主要领导亲自挂帅，分管领导具体负责，从项目到资金，均能够很好地执行。三是加强沟通协调，我单位及时向领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。
（二）存在问题及原因分析
一是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，二是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

七、有关建议

1.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。
2.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。
评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告所反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。