退耕还草工程补助资金申报及发放流程

自治区发改委、财政厅、林业厅、自然资源厅、联合下达年度退耕还草建设任务的通知及自治区财政厅、林业厅、自然资源厅联合下达年度退耕还草政策补助资金项目计划的通知。

喀什地区发展和改革委员会

县人民政府

各乡镇按实际情况申报退耕还草需求。

自然资源局根据基本农田矢量数据库、在全县范围内筛选退耕还草小班并制图，与乡镇，行政村现地进行地块落实，征询农户意愿。

自然资源局将落实好的退耕还草小班矢量数据再次审核。

自然资源局再次审核后的退耕小班矢量数据，制定实施方案

自然资源局制定退耕还草实施方案并报请县人民政府研究，由人民政府办公室下发退耕还草项目实施方案

自然资源局负责对各乡镇退耕还草工程的技术指导。

各乡镇依据县人民政府下发的年度实施方案进行地块落实。并负责组织项目执行村对已地块落实的农户耕地进行土地丈量，签合同并进行公示。

各乡镇政府对已退耕还草小班的面积，种植情况，管护等进行自查自验，并编制自查自验报告，经乡镇负责人和验收人员签字后上报县自然资源局申请复查。

自然资源局依据各乡镇上报的自查自验报告，组织验收人员验收项目落实情况并汇总报给县财政局业务初审，财政乡财股对人员实名制比对无误后提交支付中心出票。

县财政局支付中心再次审核，审核后无误及时将150元/亩的种苗费拨付到银行，由银行打卡发放资金。银行打卡发放资金并短信告知或打卡情况告知公示

各乡镇资金发放情况按村公示公告。

各乡镇对退耕还草小班的面积、第一年成活率，保苗率、管护等进行自查自验并编制自查自验报告，经乡镇负责人和验收人员签字后报自然资源局申请复查验收，并公示。

自然资源局依据各乡镇上报的自查自验报告，组织验收人员验收项目落实情况并汇总成活率达到70%以上的退耕还草统计表报给县财政局业务初审，财政乡财股对人员实名制比对无误后提交支付中心出票。

县财政局支付中心再次审核，审核后无误及时将退耕还草第一年补助资金拨付到银行，由银行打卡发放资金。银行打卡发放资金并短信告知或打卡情况告知公示

各乡镇资金发放情况按村公示公告。

各乡镇对退耕还草小班的面积、第三年成活率，保苗率、管护等进行自查自验并编制自查自验报告，经乡镇负责人和验收人员签字后报自然资源局申请复查验收，并公示。

自然资源局依据各乡镇上报的自查自验报告，组织验收人员验收项目落实情况并汇总保苗率达到50%以上的退耕还草统计表报给县财政局业务初审，财政乡财股对人员实名制比对无误后提交支付中心出票。

县财政局支付中心再次审核，审核后无误及时将退耕还草第一年补助资金拨付到银行，由银行打卡发放资金。银行打卡发放资金并短信告知或打卡情况告知公示

各乡镇资金发放情况按村公示公告。